|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561  เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินงานทั้งหมด | | อนุมัติงบประมาณ | | ลงนามสัญญา | | เบิกจ่าย | | | จำนวน | งบประมาณ | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | | ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 17 | 24,813,200.00 | 4 | 2,808,200.00 | 2 | 2,470,000.00 | 2 | 2,470,000.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | 75 | 27,474,600.00 | 15 | 3,204,600.00 | 5 | 1,376,293.00 | 5 | 1,376,293.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร | 9 | 390,000.00 | 4 | 160,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | 48 | 27,164,000.00 | 28 | 22,512,000.00 | 12 | 7,252,124.00 | 12 | 7,252,124.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 38 | 30,855,200.00 | 14 | 1,785,200.00 | 4 | 482,210.00 | 4 | 482,210.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 148 | 151,305,193.00 | 51 | 27,631,900.00 | 34 | 15,469,884.90 | 30 | 6,885,184.90 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | 28 | 114,934,000.00 | 17 | 3,375,000.00 | 9 | 2,411,480.49 | 9 | 2,386,061.49 | | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 72 | 28,921,900.00 | 32 | 15,265,000.00 | 16 | 2,318,254.34 | 16 | 2,318,254.34 | | ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 12 | 3,827,500.00 | 4 | 835,500.00 | 2 | 630,816.00 | 2 | 630,816.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 25 | 21,971,000.00 | 7 | 3,260,000.00 | 3 | 34,400.00 | 3 | 34,400.00 | | **รวม** | **472** | **431,656,593.00** | **176** | **80,837,400.00** | **87** | **32,445,462.73** | **83** | **23,835,343.73** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ง. การวางแผน**      เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ต่อไป       เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **2561** | | **2562** | | **2563** | | **2564** | | | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | | ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 17 | 24,813,200.00 | 19 | 154,180,000.00 | 7 | 760,000.00 | 8 | 6,080,000.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | 75 | 27,474,600.00 | 68 | 27,042,600.00 | 29 | 8,268,600.00 | 25 | 7,298,600.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร | 9 | 390,000.00 | 9 | 580,000.00 | 9 | 580,000.00 | 9 | 580,000.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | 48 | 27,164,000.00 | 44 | 26,889,000.00 | 44 | 26,889,000.00 | 44 | 26,889,000.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 38 | 30,855,200.00 | 38 | 7,562,200.00 | 34 | 5,155,800.00 | 32 | 4,255,800.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 148 | 151,305,193.00 | 92 | 147,833,800.00 | 19 | 45,224,350.00 | 6 | 3,741,300.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | 28 | 114,934,000.00 | 29 | 12,235,000.00 | 28 | 9,735,000.00 | 24 | 7,435,000.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 72 | 28,921,900.00 | 90 | 40,783,200.00 | 60 | 36,240,600.00 | 63 | 41,336,600.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 12 | 3,827,500.00 | 13 | 3,380,000.00 | 9 | 2,760,000.00 | 9 | 2,760,000.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 25 | 21,971,000.00 | 26 | 5,582,000.00 | 22 | 3,674,000.00 | 24 | 17,974,000.00 | | **รวม** | **472** | **431,656,593.00** | **428** | **426,067,800.00** | **261** | **139,287,350.00** | **244** | **118,350,300.00** | | |  | | **จ. การจัดทำงบประมาณ** ผู้บริหารเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 176 โครงการ งบประมาณ 80,837,400 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** | | ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 4 | 2,808,200.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | 15 | 3,204,600.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร | 4 | 160,000.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | 28 | 22,512,000.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 14 | 1,785,200.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 51 | 27,631,900.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | 17 | 3,375,000.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 32 | 15,265,000.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 4 | 835,500.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 3,260,000.00 | | **รวม** | 176 | 80,837,400.00 | | | รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ มีดังนี้   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วัตถุ ประสงค์** | **ผลผลิต** | | 1. | ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | โครงการขุดลอกสระหนองม่วง พร้อมปรับแต่งคันขอบ สระและปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสระติดตั้งไฟแสงสว่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 2,276,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีน้ำใช้ที่เพียงพอ และแก้ไขปัญหาการเกิดภัยแล้ง และมีไฟสว่างที่เพียงพอ | ขุดลอกสระหนองม่วง กว้าง 111 เมตร ยาว 121 เมตร ลึกประมาณ 1.00 เมตร | | 2. | ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | โครงการตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรวมถึง การขับเคลื่อนในภาคการศึกษา | จัดอบรมพนักงานครูและนักเรียน สังกัดเทศบาล | | 3. | ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง | จำนวนครัวเรือนชุมชนในเขต เทศบาลเมืองบัวใหญ่ | | 4. | ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | โครงการก่อสร้างรั้วและ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ บ.ข.ส. | รายได้จัดเก็บเอง | 472,200.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมอย่าง สะดวก และประชาชนมีที่พัก ผ่อน ออกกำลังกลาย | -ปรับระดับนำดินเข้าและปรับ ปรุงดินสำหรับปลูกหญ้าพร้อม ปลูกหญ้านวลน้อยพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร -ก่อสร้างรั้วความยาวรวมไม่น้อย กว่า 186 เมตร -ปลูกต้นไม้พุ่ม(เทียนทอง) ในรั่ว กระถางจำนวน 850 ต้น | | 5. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1,2,3 | รายได้จัดเก็บเอง | 600,000.00 | เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้พร้อมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทั้ง 3 โรงเรียน | | 6. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการนิเทศการเรียนการสอน | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อพัฒนาการสอนของครู | คณะกรรมการไตรภาคีได้ออก นิเทศก์โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน | | 7. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการอบรมและศึกษาดูงาน พนักงานครูเทศบาล ผู้บริหาร สถานศึกษา คณะกรรมการ สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | เพื่อพัฒนาประสบการณ์การสอนของ ครูผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง | พนักงานครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ เกี่ยวข้องได้ไปศึกษาดูงาน | | 8. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการส่งเสริมการประกัน คุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลทั้ง 3 โรงเรียน | รายได้จัดเก็บเอง | 25,000.00 | เพื่อส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษา | โรงเรียนมีระบบพัฒนาคุณภาพ การศึกษาจัดการเข้าค่ายฝึกอบรม ครูและผู้เรียนในกลุ่มสาระต่างๆ ตามผลการประเมินมาตรฐาน คุณภาพการศึกษาระดับเขตการ ศึกษา/ระดับชาติ | | 9. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | รายได้จัดเก็บเอง | 120,000.00 | เพื่อส่งเสริมจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก | กองการศึกษาได้จัดกิจกรรม ประจำปี | | 10. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู และสนับสนุนการศึกษาโรงเรียน ในสังกัด | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | เพื่อให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ ครู ประจำปี | โรงเรียนได้ทำกิจกรรมวันไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา | | 11. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่ง ชาติ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | เพื่อให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี | โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี | | 12. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่ง ชาติ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 15,000.00 | เพื่อให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมวันพ่อ ประจำปี | โรงเรียนจัดกิจกรรมวันพ่อ ประจำปี | | 13. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนด้านต่างๆ การสอน ซ่อมเสริมและการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน | รายได้จัดเก็บเอง | 561,600.00 | เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู/ นักเรียน | นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนา ความเป็นเลิศด้านวิชาการ | | 14. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนใน สังกัดทั้ง 3 โรงเรียน | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | เพื่อให้นักเรียนได้มีการจัดกิจกรรม เข้าค่าย | โรงเรียนได้ทำกิจกรรมตาม หลักสูตร | | 15. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการเข้าร่วมมหกรรมการ ศึกษาท้องถิ่นระดับภาคฯ และ ระดับประเทศ | รายได้จัดเก็บเอง | 120,000.00 | พัฒนาการเรียนการสอนของครู/ นักเรียน | ครู นักเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมการ จัดมหกรรมการศึกษา ระดับภาคฯ และระดับประเทศ | | 16. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ร.ร.ท.1 | รายได้จัดเก็บเอง | 326,000.00 | เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าที่ขัดข้อง ไฟไม่พอใช้ในอาคารเรียน | ติดตั้งหม้อแปลงระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียนให้พอใช้ อุปกรณ์ดังนี้ 1. ประกอบคอน คอร.BA จำนวน 1 ตัว 2. ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น 3. พาดสายเคเบิลอากาศ 50 ตร. มม.3 เฟส 22 เควี จำนวน3สาย ระยะทาง 20 เมตร 4. ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 160 เควีเอ (แบบแขวน) จำนวน 1 เครื่อง | | 17. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการสร้างโดมอเนกประสงค์ นักเรียนอนุบาลร.ร.ท.1 | รายได้จัดเก็บเอง | 460,000.00 | 1. เพื่อให้นักเรียนอนุบาลมีความ สะดวก สะอาด ปลอดภัย ในการ รับประทานอาหาร 2. เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และกิจกรรม นันทนาการนักเรียนอนุบาล | โดมอเนกประสงค์อนุบาล เนื้อที่ 8x10 เมตร หลังคาโค้ง เสา 9 ต้น พร้อมรั้วระแนงสูงจากพื้น ประมาณ 1 เมตร รอบตัวโดม อเนกประสงค์และทำประตูล้อ เลื่อนตาข่ายกว้าง 3 เมตร | | 18. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร เรียนอนุบาล ร.ร.ท.1 , 2 และ 3 | รายได้จัดเก็บเอง | 324,000.00 | เพื่อให้อาคารอนุบาลมีหลังคา เมทัลชีท ที่สามารถป้องกันแสง แดดและน้ำฝนได้ | หลังคาเมทัลชีทครอบช่องว่างตรง กลางอาคารอนุบาล | | 19. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหาร ร.ร.ท.3 | รายได้จัดเก็บเอง | 453,000.00 | เพื่อให้โรงอาหารของโรงเรียนมี หลังคาและมีพื้นที่รับประทาน อาหารกลางวันของนักเรียนเพียง พอกับจำนวนนักเรียนและมีพื้นที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ | ก่อสร้างต่อเติมโรงอาหาร เป็น อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว หลังคา โครงเหล็กถักมุงแผ่นเมทัลชีท ขนาดกว้าง 6.00x10.00 เมตร ยาว 20 เมตร | | 20. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร | โครงการจัดหาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ให้เกษตรกร | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ดีใช้ขยายพันธุ์ | จัดหาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ดีให้ เกษตรกร | | 21. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร | โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | เพื่อฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับ กลุ่มประชาชนที่ว่างงาน | กลุ่มประชาชนที่ว่างงานในเขต เทศบาลเมืองบัวใหญ่ | | 22. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานการผลิต การตลาด สินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบ การณ์ให้กับประชาชนและกลุ่ม อาชีพต่างๆ ในชุมชน | ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน | | 23. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร | โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริม การผลิต การตลาด สินค้า และ ผลิตภัณฑ์ชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | เพื่อจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ ให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพ ต่างๆ ในชุมชน | ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพชุมชน | | 24. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการป้องกันการกระทำความ รุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสตรี | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อส่งเสริมการป้องกันการกระทำ ความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสตรี | กลุ่มเด็ก เยาวชน และสตรี เทศบาลเมืองบัวใหญ่ | | 25. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน สารเสพติด | รายได้จัดเก็บเอง | 57,000.00 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชน ประชาชนในการใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ | อบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากร แกนนำต้านยาเสพติด | | 26. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และ ด้อยโอกาสทางสังคม | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และ ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตเทศบาล | ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เทศบาลเมืองบัวใหญ่ | | 27. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ได้รับผลกระทบจาก โรคเอดส์ | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการและผู้ได้รับผลกระทบ | ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เทศบาลเมืองบัวใหญ่ | | 28. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานผู้สูงอายุ และอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ | รายได้จัดเก็บเอง | 500,000.00 | เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้กับผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุในการช่วยเหลือดูแลกัน | ผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง บัวใหญ่ | | 29. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการพัฒนาบทบาทสตรี และครอบครัว | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล | กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมือง บัวใหญ่ | | 30. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมืองบัวใหญ่ | | 31. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,000,000.00 | เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ | ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล เมืองบัวใหญ่ | | 32. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,000,000.00 | เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ | ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง บัวใหญ่ | | 33. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจัดกิจกรรมชมรม ผู้สูงอายุและคนพิการ | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับ สนุนชมรมของผู้สูงอายุและคนพิการ | กลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ | | 34. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพคนพิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,000,000.00 | เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ | คนพิการในเขตเทศบาลเมือง บัวใหญ่ | | 35. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุ | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | -เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ | -จัดกิจกรรมโรงเรียนผุ้สูงอายุ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ | | 36. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ | เพื่อป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดในเขตเทศบาลเมือง บัวใหญ่ | | 37. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ วันต้านภัยยาเสพติดโลก | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด กิจกรรมในวันรณรงค์ต้านภัยยา เสพติด | จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต้านภัย ยาเสพติด 26 มิ.ย. ของทุกปี | | 38. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการประชุมสัมมนาประจำ เดือนคณะกรรมการชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | เพื่อจัดการประชุมสัมมนาประจำเดือน ให้คณะกรรมการชุมชน | คณะกรรมการชุมชนในเขต เทศบาลเมืองบัวใหญ่ | | 39. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานของคณะกรรมการชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 400,000.00 | เพื่อจัดการอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานให้กลุ่มผู้นำชุมชน | กลุ่มผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล เมืองบัวใหญ่ | | 40. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ให้ชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้ชุมชนได้อ่าน | ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง บัวใหญ่ | | 41. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล ชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จัดเก็บข้อมูลชุมชน | ข้อมูลครัวเรือนในเขตเทศบาล เมืองบัวใหญ่ | | 42. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจัดกิจกรรมของ คณะกรรมการเครือข่ายชุมชน เทศบาลเมืองบัวใหญ่ | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เช่น การเข้า ร่วมลงนามถวายพระพร การเข้าร่วม กิจกกรมตามนโยบายรัฐบาล ฯลฯ | คณะกรรมการเครือข่ายชุมชน เทศบาลเมืองบัวใหญ่ | | 43. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจัดกิจกรรมสภาองค์กร ชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนิน งานของสภาองค์กรชุมชน | สภาองค์กรชุมชน เทศบาลเมืองบัวใหญ่ | | 44. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจัดกิจกรรมกองทุน สวัสดิการชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับ สนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | กองทุนสวัสดิการชุมชนเมือง บัวใหญ่ | | 45. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการประชุมประชาคมชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | จัดประชุมประชาคมในชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ของประชาชนในแต่ละชุมชน | ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง บัวใหญ่ | | 46. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชน แห่งชาติ | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | เยาวชนประชาชนรู้จักการใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ | จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ และ สรรหาเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ | | 47. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจัดกิจกรรมเยาวชน ประชาชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น แนวร่วมต้านยาเสพติด | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | เพื่อให้เยาวชนประชาชนรู้จักใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ | จัดอบรมเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง | | 48. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการนันทนาการเพื่อเยาวชน ประชาชน สร้างสรรค์ให้เป็นแนว ร่วมต่อต้านยาเสพติด | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | เพื่อจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงให้ เยาวชน ประชาชนใช้เวลาว่าง ห่าง ไกลยาเสพติด | กองการศึกษาจัดการประกวด ร้องเพลงประกวดวงดนตรี แอโรบิคด๊านซ์ แด๊นเซอร์ | | 49. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ | รายได้จัดเก็บเอง | 15,000.00 | เยาวชนประชาชนใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ | จัดอบรมเยาวชนปีละ 1 ครั้ง | | 50. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการส่งเสริมและให้ความรู้ ด้านยุติธรรมชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ประชาชน ได้มีความรู้ด้านกฎหมายและ ความยุติธรรมให้แก่ชุมชน | จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | | 51. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชน | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง 2. เพื่อให้มีองค์กรกลางของเด็ก เยาวชนทำหน้าที่เป็นตัวแทนเด็ก 3.เพื่อเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่ม เด็กและเยาวชนดำเนินงานด้าน | จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง | | 52. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | โครงการอาหารปลอดภัย | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ สะอาดปลอดภัยจากสารปนเปื้อน | เก็บตัวอย่างอาหาร / ภาชนะ ตรวจหาสารปนเปื้อน 6 ชนิด จำนวน 3 ครั้ง / ปี | | 53. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | โครงการสุขาภิบาลอาหาร | รายได้จัดเก็บเอง | 15,000.00 | เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร/ แผงลอย/ผู้ประกอบการโรงอาหารใน โรงเรียน ปฏิบัติถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล | อบรมและตรวจแนะนำผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหารจำนวน 70 ร้าน และผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่าย จำนวน 65 ร้าน / ผู้ประกอบการ โรงอาหารในโรงเรียนจำนวน 9 แห่ง | | 54. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | โครงการเฝ้าระวังภาวะ โภชนาการในเด็กอายุ แรกเกิด - 6 ปี | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | เพื่อให้มารดาและทารกมีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง | เด็กอายุแรกเกิด - 6 ปี จำนวน 600 คน | | 55. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | โครงการอนามัยแม่และเด็ก | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | เพื่อให้หญิงหลังคลอดมีความรู้และ ดูแลทารกได้อย่างถูกต้อง | มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด ทุกราย จำนวน 80 ราย | | 56. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | โครงการป้องกันโรคอุจจาระ ร่วงอย่างแรง | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ทางเดินอาหาร | อบรมประธานชุมชน ประ อสม. อสม. เทศบาลเมืองบัวใหญ่ 24 ชุมชน จำนวน 120 คน กลุ่มผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอา หาร 70 ร้าน | | 57. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | โครงการป้องกันและควบคุม โรคเลปโตสไปโรซีส (ไข้ฉี่หนู) | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จากสัตว์สู่คน | อบรมประชากรกลุ่มเสี่ยง จำนวน 200 คน | | 58. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | โครงการป้องกันและควบคุม โรคเอดส์ | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และเข้าใจ การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ | อบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในเขตเทศบาล การอบรม จำนวน 200 คน | | 59. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า | รายได้จัดเก็บเอง | 48,500.00 | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจาก สัตว์สู่คน | 1.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าให้กับสัตว์เลี้ยงภายในชุมชน 24 ชุมชน จำนวน 1,230 ตัว 2.รณรงค์ควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง ได้แก่ทำหมัน/ฉีดยาคุม 200 ตัว | | 60. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | โครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก | รายได้จัดเก็บเอง | 200,000.00 | 1. เพื่อให้ชุมชนมีการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อลดอัตราการป่วยและตาย ด้วยโรคไข้เลือดออก | - ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จำนวน 24 ชุมชน - โรงเรียน จำนวน 10 แห่ง - วัด จำนวน 5 แห่ง | | 61. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ | รายได้จัดเก็บเอง | 421,700.00 | เพื่อให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล คุณภาพซากสัตว์สะอาดปลอดภัย | ปรับปรุงพื้อนและบริเวณโดยรอบ อาคารโรงฆ่าสัตว์ | | 62. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | โครงการฉลาดสมวัยเด็กไทย ยุค 4.0 | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองตระหนัก ถึงความสำคัญของการเลี้ยงดูเด็ก ให้เจริญเติบโตตามวัย | จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | | 63. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | โครงการอบรมและศึกษา ดูงานแกนนำด้านสุขภาพ | รายได้จัดเก็บเอง | 400,000.00 | 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์ให้กับแกนนำ 2.เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ สามัคคีในกลุ่มแกนนำ | 1.อบรมแกนนำ จำนวน180คน 2.ศึกษาดูงาน | | 64. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | เพื่อเพิ่มศักยภาพของแกนนำ ให้มีความรู้ ความสามารถ ดูแล ตนเองและชุมชน พร้อมทั้งเป็น ตัวประสานระหว่างชุมชนและ เทศบาลเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน | อบรมแกนนำ จำนวน 180 คน จาก 24 ชุมชน ปีละ 10 ครั้ง | | 65. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 480,000.00 | 1. เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใน เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 24 ชุมชน 2. นำรูปแบบ แนวทางตามพระ ราชดำริด้านสาธารณสุขมาเป็น แบบอย่างในการพัฒนาชุมชน | ชุมชนทั้ง 24 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ นำ รูปแบบแนวทางตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขมาใช้ในการแก้ไขปัญหาด้าน สาธารณสุขในชุมชนของตนได้ อย่างน้อย 3 โครงการ/ชุมชน โดยให้เงิน อุดหนุนชุมชนละ 20,000 บาท | | 66. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 10 (ฝั่งทิศ ตะวันตก) | รายได้จัดเก็บเอง | 3,635,000.00 | 1.เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากอาคาร บ้านเรือนเข้าสู่ระบบบำบัดรวม 2.เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ | ระยะที่ 3 จากซอยแยก ถ. เทศบาล 10 ถึงถนนนิเวศรัตน์ ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. แบบท่อเดี่ยวยาวประมาณ 742 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เลขที่ 68/2559 และ มฐ. 5/2559 | | 67. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพรสถิตย์ ฝั่งทิศใต้ เชื่อมระหว่าง ถนนโนนใบบัว4 กับถนนเทศบาล20 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 597,000.00 | 1.เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ 2.บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชน | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. บ่อพักน้ำทุกระยะ 10 ม. ความยาวไม่ น้อยกว่า170 ม. พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง 1.20 ม.หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 178.50 ตารางเมตร | | 68. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตเฉพาะไฟฟ้า สาธารณะ(ต่อจากแนวเดิม) ถนนดอนขุนสนิท 1 | รายได้จัดเก็บเอง | 18,600.00 | -เพื่อประชาชนในเขตเทศบาลได้มี ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ได้อย่างทั่วถึง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการเดินทางสัญจรไปมา | -พาดสายอลูมิเนียมและหุ้มฉนวนขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง ประมาณ 80 เมตร -ติดตั้งโคมไฟถนน จำนวน 1 ชุด | | 69. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน | รายได้จัดเก็บเอง | 350,000.00 | เพื่อประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ได้อย่างทั่วถึง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการเดินทางสัญจร ไปมา | โคมไฟถนนชนิดเหล็กหล่อ ขนาด 2x3 วัตต์ ประกอบไปด้วยโคมเหล็ก หล่อ, ขาโคม, ตัวจับเสา, ชุดฟิวส์ พร้อมติดตั้งใช้งานได้ทันที จำนวน 120 ชุด เทียบเท่ามาตรฐานของ การไฟฟ้า | | 70. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโคกสูง 6 (ส่วนที่เหลือ) ชุมชนโคกสูงเหนือ | รายได้จัดเก็บเอง | 397,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ความยาวรวม 120 เมตร หรือพื้น ที่ขยายผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. หนา 0.15 ม. | | 71. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ประปาในเขตเทศบาล งานปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา หอถังสูง ค.ส.ล. เรียบตามถนนเทศบาล 10 ต่อเชื่อมท่อจ่ายน้ำประปา ของเดิม หน้าปากซอยถนนเทศบาล 15 ตัดกับ ถนนรถไฟ 1 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 2,196,700.00 | เพื่อให้ประเชาชนบริเวณถนน เทศบาล 10 และถนนเทศบาล 15 มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง | โดยใช้ท่อ HDPE ชั้น PN 6.3 ขนาด 160 มม. จำนวน 1,404 เมตร | | 72. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงท่อบริการน้ำประปา ชุมชนหัวหนอง : ถนนหัวหนอง 2 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 150,000.00 | เพื่อให้ประชาชน บริเวณ ชุมชนหัวหนองมีน้ำประปาใช้ อย่างพอเพียง | ใช้ท่อ พีวีซี แบบบานหัว ขนาด 100 มม. ชั้น 13.5 ยาวประมาณ 152 เมตร | | 73. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนหัวหนอง 6 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 258,000.00 | เพื่อให้ประชาชน บริเวณถนน หัวหนอง 6 มีน้ำประปาใช้ อย่างพอเพียงและทั่วถึง | ใช้ท่อ พีวีซี แบบบานหัว ขนาด f 100 มม.ชั้น 13.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 350 เมตร | | 74. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนเทศบาล 21 จุดเริ่มต้นสี่แยก ถนนหนองม่วง 3 เลียบฝั่งด้านทิศตะวัน ตก ข้ามถนนฝั่งทางทิศตะวันออก ไปคุ้มเมืองทอง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 426,000.00 | เพื่อให้ประชาชน บริเวณถนน เทศบาล 21 และถนนหนองม่วง 3 มีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียง และทั่วถึง | ใช้ท่อ พีวีซี แบบบานหัว ขนาด f 100 มม. ชั้น 13.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 688 เมตร | | 75. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนดอนขุนสนิท 2 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 295,400.00 | เพื่อให้ประชาชน บริเวณถนน ดอนขุนสนิท 2 มีน้ำประปาใช้อย่าง พอเพียงและทั่วถึง | ใช้ท่อ พีวีซี แบบบานหัว ขนาด f 100 มม. ชั้น 13.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 230 เมตร | | 76. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนเทศบาล 23 หมู่บ้านสันติรัตน์ | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 357,000.00 | เพื่อให้ประชาชนบริเวณถนนเทศบาล 23 มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง | ใช้ท่อ พีวีซี แบบบานหัว ขนาด f 100 มม. ชั้น 13.5 ความยาว ไม่น้อยกว่า 300 เมตร | | 77. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนโคกสูง 8 ด้านทิศตะวันตก | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 146,400.00 | เพื่อให้ประชาชนบริเวณ ถนนโคกสูง 8 ด้านทิศทิศตะวันตก มีน้ำประปา ใช้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง | ใช้ท่อ พีวีซี แบบบานหัว ขนาด f 100 มม. ชั้น 13.5 ความยาว ไม่น้อยกว่า 292 เมตร | | 78. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถ.บัวใหญ่ 4 (ฝั่งทิศ เหนือ) จากสี่แยก ถ.บัวใหญ่ 7 ถึงสระหนองแวง | รายได้จัดเก็บเอง | 249,000.00 | 1.เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ 2.บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชน | ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 1.20 ม. ขนาด 0.15 ม พท.รวม ไม่น้อยกว่า79.50ตร.ม. พร้อม วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø 0.60 ม. บ่อพักน้ำทุกระยะ10 ม. ความยาวรวม 75.00 ม. | | 79. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อ ระบายน้ำซอยแยกถนนโคกสูง 7 | รายได้จัดเก็บเอง | 498,700.00 | 1.เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ 2.บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชน | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 5.00-7.00 ม.หนา 0.15 ม. . ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.ความยาวรวม 87.50 ม.หรือ พท.รวมไม่น้อย กว่า 520 ตร.ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. ความยาวรวม82.50 ม. พร้อม บ่อพักน้ำ | | 80. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตแรงต่ำ และไฟฟ้าสาธารณะซอย สาธุการ(ต่อจากของเดิม) | รายได้จัดเก็บเอง | 60,800.00 | เพื่อประชาชนในเขตเทศบาลได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างใข้ได้อย่างทั่วถึง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินในการเดินทางสัญจรไป-มา | วิธีดำเนินการ -ปักเสา คอร. ขนาด 9 ม.จำนวน 3 ต้น ระยะทางประมาณ 120 ม. -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน และเปลือยขนาด50 ตร.มม. จำนวน 2 เส้น -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 120 เมตร -ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 2 ชุด | | 81. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะถนนเทศบาล 10 (ฝั่งด้านทิศตะวันออก) จาก แยกถนนโคกสูง 5 ไปด้าน ทิศใต้ก่อนถึงถนนเทศบาล 9 จรดถนนเทศบาล 10 | รายได้จัดเก็บเอง | 42,600.00 | เพื่อประชาชนในเขตเทศบาลได้มี ไฟฟ้าแสงสว่างใข้ได้อย่างทั่วถึง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการเดินทางสัญจรไป-มา | วิธีดำเนินการ -พาดสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 120 เมตร -พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด25 ตร.มม.จำนวน 1 เส้น -ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 2 ชุด | | 82. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนโนนใบบัว 3 | รายได้จัดเก็บเอง | 105,000.00 | เพื่อประชาชนในเขตเทศบาลได้ มีถนนใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอด ภัย | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเชื่อม ถนนโนนใบบัว 3 ขนาด กว้าง 3.50 ม.ยาว 15 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 157.50ตารางเมตร | | 83. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนบัวใหญ่ 5 กับ บัวใหญ่ 3 | รายได้จัดเก็บเอง | 911,000.00 | เพื่อประชาชนในเขตเทศบาลได้ มีถนนใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอด ภัย | ก่อสร้าถนน ค.ส.ล.ซอยเชื่อมถนน บัวใหญ่ 5 กับบัวใหญ่ 3 ขนาดผิว จราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 360 ม. หนา 0.15 ม. หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า1,440 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หนา 0.15 ม. ทั้งสองข้าง พร้อมวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. ø 0.40 ม. จำนวน 3 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 18 ท่อน | | 84. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างปรับปรุง ผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนเทศบาล 9 เชื่อมถนนเทศบาล 10 | รายได้จัดเก็บเอง | 1,076,000.00 | เพื่อประชาชนในเขตเทศบาลได้ มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนน แอสฟลัท์ติกคอนกรีตถ.เทศบาล9 เชื่อม ถ.เทศบาล 10 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.0 ม. ความยาวไม่ น้อยกว่า 150.5 ม. ขนาดกว้าง 6 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 471.50 ม. ความยาวรวม 622 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,565.95 ตารางเมตร | | 85. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจ้างเหมาบุคคลภาย นอกปฏิบัติงานเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 696,000.00 | เพื่อปฏิบัติงานกองการประปา 1.เพื่อปฏิบัติงานสูบน้ำประปา 2.เพื่อปฏิบัติงานเก็บเงินค่าน้ำ ประปา 3.เพื่อปฏิบัติงานซ่อมบำรุงท่อ เมนและติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา 4.เพื่อปฏิบัติงานขับรถขุดและ ซ่อมบำรุงท่อเมนและติดตั้ง มิเตอร์น้ำประปา | จำนวน 9 อัตรา | | 86. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนบัวใหญ่ 3 และบัวใหญ่ 7 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 887,000.00 | เพิ่อให้ประชาชน ถนนบัวใหญ่ 3 และบัวใหญ่ 7 มีประปาใช้อย่างเพียงพอ | ใช้ท่อ พี วี ซี ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (ปากระฆังพร้อมแหวนยาง) ความยาวไม่น้อยกว่า 550 เมตร และถนนบัวใหญ่ 7 เชื่อมบัวใหญ่ 3 ถึงแยกบัวใหญ่ 4 ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 4 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 120 เมตร | | 87. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนรถไฟ 1 จากร้านทองยิ่ง เจริญถึงถนนเทศบาล 15 (ฝั่งทิศตะวันตก) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 748,000.00 | เพิ่อให้ประชาชน ถนนรถไฟ 1 มีประปาใช้อย่างเพียงพอ | ใช้ท่อ พี วี ซี ชั้น 13.5 ขนาด ø 6 นิ้ว (ปากระฆังพร้อม แหวนยาง) ความยาวไม่น้อยกว่า 405 เมตร | | 88. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนรถไฟ 1 จากร้านทองไทย เฮงหลีถึงถนนเทศบาล 15 (ฝั่งทิศตะวันออก) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 833,000.00 | เพิ่อให้ประชาชน ถนนรถไฟ 1 มีประปาใช้อย่างเพียงพอ | ใช้ท่อ พี วี ซี ชั้น 13.5 ขนาด ø 6 นิ้ว (ปากระฆังพร้อม แหวนยาง) ความยาวไม่น้อยกว่า 503 เมตร | | 89. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างปรับปรุงวางท่อ เมนจ่ายน้ำประปาถนนนิเวศรัตน์ (ฝั่งทางทิศเหนือ) จากจุดเชื่อม แยกถนนรถไฟ 1 ถึงทางแยกถนน ทางหลวง 202 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 3,478,000.00 | เพื่อให้ประชาชนถนนนิเวศรัตน์ (ฝั่งทางทิศเหนือ) มีน้ำประปาใช้ อย่างเพียงพอ | ใช้ท่อ HDPE PN 6.3 ขนาด ø 315 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร และท่อเมนรอง ชั้น 13.5 ขนาด ø 6 นิ้ว(ปากระฆัง พร้อมแหวนยาง) ความยาวไม่ น้อยกว่า 1,072 เมตร | | 90. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโคกสูง 2 (บ้านครูละออ) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 104,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ส่วนที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 23 ม. หนา 0.15 เมตร ส่วนที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 12 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 152 ตารางเมตร | | 91. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงรับจำนำ(ช่วงจากถนน ถนนเทศบาล4 ถึงถนนนิเวศรัตน์) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 148,500.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ความยาวรวม 144 เมตร ความ กรีตหนาผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 0.05 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า468 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร | | 92. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญวัฒนากุล (ส่วนที่เหลือ) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 0.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 96 ม. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 384 ตารางเมตร | | 93. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจันทร์ภิรมย์ (ถนนหนองขาม 1) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 154,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3 - 4.8 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 153 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ | | 94. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถ.เทศบาล 17 (วังหม่อม) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 402,000.00 | 1.เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ 2.บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชน | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 111.00 เมตรบ่อพักน้ำทุกระยะ 10 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร หนา0.15 เมตร ความกว้าง 1.20เมตร หรือพื้น ที่รวมไม่น้อยกว่า 115 ตารางเมตร | | 95. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล .ถนนหัวหนอง 8 (ส่วนที่เหลือ) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 497,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 4-8 เมตร ยาวรวม 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ไหล่ ทางสองข้างกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร | | 96. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนหนองม่วง 4 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 460,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 459 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 เมตร บ่อพักทุก ระยะ 10 เมตรความยาวรวมไม่ น้อยกว่า 128 ม.ถนนหลังท่อ ค.ส.ล.กว้าง0.60เมตรหนา0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19 ตารางเมตร | | 97. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส,ล. ซอยเชื่อมถนนทางหลวง 202 กับถนนหนองขาม 4 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 99,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 1.5-1.8 เมตร ความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า 87 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 146 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร | | 98. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนน หัวหนอง 6 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 100,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 45 ม. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 135 ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางหินคลุก 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง | | 99. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปาสาเลา (ถนนเทศบาล 15) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 703,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ขนาดกว้าง 4 - 6 เมตร ความยาวรวม 233 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 1,042 ตารางเมตร | | 100. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนบัวใหญ่ 7 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 391,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ขนาดความยาว 107 เมตร กว้าง 3.50เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 368 ตาราง เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 เมตร บ่อพักน้ำทุก ระยะ 10 เมตร ความยาวรวมไม่ น้อยกว่า 107 เมตร | | 101. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถ.เทศบาล 21 (ฝั่งทิศตะวัน ออก) จากโรงสีชุมชนถึง สะพานเมืองทอง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 580,000.00 | 1.เพื่อแก้ไขปัญหาการชำรุดแตก ร้าวของผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ 2.เพื่อแก้ไขปัญหาซ่อมแซมการ ทรุดตัวของท่อระบายน้ำ | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ขนาดท่อระบาย น้ำเดิม Ø 1.00 เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 287 เมตร และซ่อมแซม ถนนหลังท่อ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.70 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 540 ตร.ม. | | 102. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุรนารี 3 (ฝั่งทิศเหนือ) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 520,000.00 | 1.เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ 2.บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชน | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10.00 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หลังท่อ ความกว้าง เฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 144 ตร.ม. | | 103. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหัวหนอง 4 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 160,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.50 ม. ยาว 42.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม.พร้อมท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. | | 104. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายทองมาก (แยกซอย ร่มเกล้า) ชุมชนหนองม่วง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 177,800.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มี ถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนน ค.ส,ล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 53.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า157 ตร.ม. ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. X 0.30 ม. ความยาวรวม 53.00 ม.บ่อพักทุก 10.00 ม. | | 105. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพ ผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 800,000.00 | - เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและ ชมรมผู้สูงอายุได้มีสถานที่ในการ จัดกิจกรรมและบริการสำหรับผู้สูง อายุ เป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและ การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูง อายุในชุมชน | ก่อสร้างอาคารชั้นเดียว ขนาด 9x12 เมตร จำนวน 1 หลัง | | 106. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างระบบประปา ถนนโคกสูง 2 ถึงสุดเขต เทศบาล (บ้านนายมั่นชัย อาจสวัสดิ์) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 224,000.00 | เพิ่อให้ประชาชน ถนนโคกสูง 2 มีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียง | ใช้ท่อ พีวีซี แบบปลายบาน ขนาด 100 มม. ชั้น 13.5 ยาวประมาณ 350 เมตร | | 107. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตเฉพาะไฟฟ้า สาธารณะบริเวณถนนเทศบาล 1 (ฝั่งด้านทิศตะวันออก) ชุมชนป่าช้าไก่-สันติรัตน์ | รายได้จัดเก็บเอง | 28,000.00 | ­เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ได้อย่างทั่วถึงและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการ เดินทางสัญจรไป-มา | ­พาดสายดับไฟถนนสายหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ประมาณ 24 เมตร ­ติดตั้งชุดโคมไฟถนน ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 2 ชุด | | 108. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตเฉพาะไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณซอยถนน หนองม่วง 4 (ฝั่งทิศตะวันออก) | รายได้จัดเก็บเอง | 19,000.00 | ­เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ได้อย่างทั่วถึงและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการ เดินทางสัญจรไป-มา | ­พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.จำนวน 1 เส้น ระยะทาง ประมาณ 55 เมตร ­ติดตั้งชุดโคมไฟถนน ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 2 ชุด | | 109. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ (แยกซอยร่มเกล้า­ยายทอง มาก) ชุมชนหนองม่วง | รายได้จัดเก็บเอง | 45,000.00 | ­เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มี ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ได้อย่างทั่วถึงและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการ เดินทางสัญจรไป-มา | ­ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร 3 ต้น ­พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้ม ฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทางประมาณ 53 เมตร ­พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง ประมาณ 53 เมตร ­ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 2 ชุด | | 110. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ ถนน เทศบาล 7 (ซอยอาจารย์ กาญจนา ชุมชนหนองม่วง) | รายได้จัดเก็บเอง | 41,000.00 | ­เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ได้อย่างทั่วถึงและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการ เดินทางสัญจรไป-มา | ­ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร 2 ต้น ­พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้ม ฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทางประมาณ 35 เมตร ­พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง ประมาณ 35 เมตร ­ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 2 ชุด | | 111. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถ.เทศบาล 23 (ฝั่งทิศตะวันออก) ช่วงจาก ถ.เทศบาล 12 ถึง จุดเชื่อมถนนเทศบาล 1 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 1,490,000.00 | 1.เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ 2.บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชน | ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมชยายผิวจราจร ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.60 ม. ความยาวรวม 483 ม. บ่อพักทุกระยะ 10.00 ม.พร้อมขยายผิวจราจร หนา 0.15 ม. กว้าง 1.20 ม. หรือพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 506 ตร.ม. | | 112. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ-ไฟฟ้าสาธารณะถนน หนองขาม 2 | รายได้จัดเก็บเอง | 36,400.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีไฟฟ้าส่องสว่างใช้ได้อย่างทั่วถึง | ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ต้น ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายอลูมิเนียมและหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 26 เมตร พาดสายอลูมิเนียมและหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 26 เมตร ติดตั้งชุดโคมไฟหลอด LED 2×20 วัตต์ 220 โวลท์ จำนวน 2 ชุด | | 113. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. ซอยสาธุการ | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 309,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนน ค.ส.ล.กว้าง 0.35-2.10 เมตร หนา 0.15 ม. หรือ พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 470 ตร.มม. | | 114. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนเทศบาล 10 (ข้าง สนง.คุมประพฤติ อำเภอบัวใหญ่) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 231,000.00 | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | ถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.70 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 ม.หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 189.60 ตร.มม. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม. | | 115. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนเพ็กเฟื้อย 3 และ 4 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 328,000.00 | เพื่อให้ประชาชนถนนเพ็กเฟื้อย3 มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง | ใช้ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø100 มม. (4 นิ้ว ปลายบาน) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 231 เมตร | | 116. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปาถนนเทศบาล 7 (ฝั่งทิศตะวันออก) จากร้านต้นฝาย ถึงสุดเขตเทศบาล (ทางไปโนนตาเถร) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 1,172,000.00 | เพิ่อให้ประชาชน ถนนเทศบาล 7 มีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง | ใช้ท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø100 มม. (4 นิ้ว ปลายบาน) ความยาวไม่น้อยกว่า 1,038 เมตร | | 117. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ | รายได้จัดเก็บเอง | 250,000.00 | เพื่อส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ของอำเภอบัวใหญ่ | กองการศึกษาได้จัดงานสงกรานต์ ประจำปี | | 118. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้น ปีใหม่และวันตรุษจีน | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 | เพื่อส่งเสริมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และวันตรุษจีนของอำเภอบัวใหญ่ | กองการศึกษาได้จัดวันขึ้นปีใหม่ และวันตรุษจีนประจำปี | | 119. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการจัดงานประเพณีวัน เข้าพรรษา | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | เพื่อส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา | กองการศึกษาได้จัดงานประเพณี วันเข้าพรรษา | | 120. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง | รายได้จัดเก็บเอง | 250,000.00 | เพื่อส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ของอำเภอบัวใหญ่ | กองการศึกษาได้จัดงานวันลอย กระทงประจำปี | | 121. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา สากล | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | เพื่อส่งเสริมประเพณีวันวิสาขบูชา ของอำเภอบัวใหญ่ | กองการศึกษาได้จัดงานวัน วิสาขบูชาประจำปี | | 122. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 450,000.00 | เพื่อสืบสาน ประเพณีอันดีงามของ ชาวไทยให้คงอยู่สืบไป | อุดหนุนชุมชนทั้ง 24 ชุมชน | | 123. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีงานฉลองชัยท้าวสุรนารี ประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | รายได้จัดเก็บเอง | 320,000.00 | เพื่อให้ชาวอำเภอบัวใหญ่ระลึกถึง วีรสตรีท่านท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) | อุดหนุนหน่วนงานราชการ อำเภอ บัวใหญ่ | | 124. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและ สร้างความสามัคคีระหว่างชุมชน | จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ | | 125. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ให้ประชาชน ในชุมชนได้ใช้ออกกำลังกาย | ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ | | 126. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่ง ประเทศไทยระดับภาคฯ และ ระดับประเทศ | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชน ประชาชนในการออกกำลังกาย | กองการศึกษาส่งทีมนักกีฬาเข้า แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง | | 127. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกับหน่วยงานอื่นที่จัดการ แข่งขันกีฬาต่างๆ | รายได้จัดเก็บเอง | 5,000.00 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬามี โอกาสได้แข่งขันหาประสบการณ์ | กองการศึกษาส่งทีมนักกีฬาเข้า แข่งขันกีฬาตลอดทั้งปี | | 128. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชน | รายได้จัดเก็บเอง | 1,000,000.00 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชน ประชาชนในการออกกำลังกาย | - จัดการแข่งขันกีฬาบัวใหญ่เกมส์ จำนวน 1 ครั้ง | | 129. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล สัมพันธ์ | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง เทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่น | เข้าร่วมการแข่งขันหรือจัดการ แข่งขันเทศบาลสัมพันธ์ หรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น | | 130. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับอนุบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 60,000.00 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้ใช้ เวลาว่างในการออกกำลังกาย | กองการศึกษาจัดการแข่งขันกีฬา ระดับอนุบาล | | 131. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนสังกัดเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้ใช้ เวลาว่างในการออกกำลังกาย | กองการศึกษาจัดการแข่งขันกีฬา ภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง | | 132. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่น | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและ สร้างความสามัคคีระหว่างองค์กร | จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น | | 133. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล งานฉลองชัยท้าวสุรนารีประเพณี บัวไหม บัวใหญ่ | รายได้จัดเก็บเอง | 180,000.00 | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย และ ใช้เวลาว่างโดยการเล่นกีฬา | จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ระดับเยาวชนและประชาชน ปีละ 1 ครั้ง | | 134. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการออกสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ ในการจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ ภาษีท้องถิ่น | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ให้ได้ตาม เป้าหมาย - เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาล โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้อย่าง ครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรมและสะดวก รวดเร็ว - เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมายื่นแบบและชำระ ภาษีภายในกำหนด | ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น คือภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ที่อยู่ในเขต เทศบาลฯ และจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ , แผ่นพับ , ประกาศเกียรติบัตร | | 135. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก กรอกข้อมูล | รายได้จัดเก็บเอง | 168,000.00 | - เพื่อจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ตาม รูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด | จำนวน 2 คน | | 136. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี ฯ | รายได้จัดเก็บเอง | 252,000.00 | - เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และสามารถ จัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นธรรม - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่ แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้ โดยสะดวก รวดเร็ว | จำนวน 3 คน | | 137. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจ้างเหมาบุคคล ภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 84,000.00 | - เพื่อจัดทำรายงานการจัดทำแผนและ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (E- plan) และ E - LAAS -เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการ | พนักงานจ้างเหมา 1 คน | | 138. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดงานวันที่ 5 ธันวาคม | รายได้จัดเก็บเอง | 500,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีความสำนึก ในสถาบันหลักของชาติ | จัดงานวันที่ 5 ธันวาคม จำนวน 1 ครั้ง | | 139. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดงานวันที่ 12 สิงหาคม | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีความสำนึก ในสถาบันหลักของชาติ | จัดงานวัน 12 สิงหาคม จำนวน 1 ครั้ง | | 140. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดงานวันปิยมหาราช | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีความสำนึก ในสถาบันหลักของชาติ | จัดงานวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม) จำนวน 1 ครั้ง | | 141. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการวันท้องถิ่นไทย | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อให้ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตลอดทั้ง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีกิจกรรมอันเป็น ประโยชน์ร่วมกัน | จัดงานวันท้องถิ่นไทย จำนวน 1 ครั้ง | | 142. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดงานวันเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | เพื่อให้ผู้บริหารสมาชิกสภา เทศบาล พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตลอดทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน | จัดงานวันเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง | | 143. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดงานต่างๆ | รายได้จัดเก็บเอง | 56,000.00 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ทางพิธีทางศาสนา และการ จัดงานอื่นๆ ที่จำเป็นของเทศบาล | จัดงานทางพิธีทางศาสนา และการจัดงานอื่นๆ | | 144. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจ้างเหมาบุคคลภาย นอกปฏิบัติงานเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 3,564,000.00 | - เพื่อปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ งานธุรการ สำนักปลัด - เพื่อปฏิบัติงาน เปิด-ปิด สำนักงาน และขับรถยนต์ - เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยบุคลากร - เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ - เพื่อปฏิบัติงานระบบน้ำประปา ไฟฟ้า อาคารสำนักงาน | 31 อัตรา | | 145. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจ้างเหมาเช่าเครื่อง ถ่ายเอกสาร | รายได้จัดเก็บเอง | 57,600.00 | - เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ - เพื่อใช้ในการสำเนาเอกสาร | จำนวน 1 เครื่อง | | 146. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (4 กรกฎาคม) | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีความสำนึก ในสถาบันหลักของชาติ | จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 1 ครั้ง | | 147. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 กรกฎาคม) | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีความสำนึก ในสถาบันหลักของชาติ | จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จำนวน 1 ครั้ง | | 148. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน) | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | เพื่อให้ประชาชนมีความสำนึก ในสถาบันหลักของชาติ | จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 1 ครั้ง | | 149. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน และลูกจ้างเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง | ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานและ ลูกจ้างเทศบาลพร้อมกับนำ ทัศนศึกษาดูงาน 1 ครั้ง | | 150. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการอบรมสัมมนา การมีส่วนร่วมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันการทุจริต | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | เพื่อสร้างจิตสำนึกของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต | อบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกคน | | 151. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตย และ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ประชาธิปไตยและแนวทางการมี ส่วนร่วมของประชาชนในระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ประชาชนภายในเขตเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการประชาธิปไตย และแนวทางการมีส่วนร่วมใน ระดับท้องถิ่น จำนวน 60 คน | | 152. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | เพื่อสร้างจิตสำนึกของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต | อบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกคน | | 153. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลัง สำนักงานเทศบาลเมือง บัวใหญ่ | รายได้จัดเก็บเอง | 493,000.00 | เพื่อเป็นการรักษาและป้องกันการ บุกรุกที่สาธารณะ ป้องกันทรัพย์สิน ของทางราชการ | ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ก่อด้วยอิฐบล๊อก สูง 2 เมตร ยาวรวม 208 เมตร | | 154. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดทำแผนพัฒนา และติดตามประเมินผลแผน พัฒนาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 | -เพื่อมีแผนพัฒนาฯ ที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาองค์กร -เพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ | -ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาฯ และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ พ.ศ.2548 | | 155. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการอบรมทบทวน และ ศึกษาดูงานแผนชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ได้จัดทำแผนชุมชน | ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่และ คณะกรรม การชุมชน 24 ชุมชน | | 156. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการสำรวจ/ปรับปรุง แนวเขตเทศบาลเมือง บัวใหญ่ | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | -เพื่อให้เทศบาลมีแนวเขตที่ชัดเจน ลดความขัดแย้งเกี่ยวกับแนวเขต ระหว่าง อปท. | จัดทำร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย การสำรวจ/ปรับปรุงแนวเขตเทศบาล เมืองบัวใหญ่ | | 157. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กเล็กและปฏิบัติงาน ที่กองการศึกษา | รายได้จัดเก็บเอง | 955,200.00 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมา บริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฏิบัติ งานที่กองการศึกษา | ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแล เด็กเล็กโรงเรียนในสังกัด 3 โรงๆ ละ 2 คน รวม 6 คน และที่กองการศึกษา จำนวน 5 คน | | 158. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ รถยนต์ พัสดุกองสาธารณสุขฯ | รายได้จัดเก็บเอง | 998,000.00 | 1.เพื่อให้มีที่จอดรถเพียงพอ เป็นสัดส่วน 2.เพื่อให้มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน ของราชการ 3.เพื่อกันแดด กันฝน ยืดอายุการ ใช้งานของรถยนต์ | ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 11.00 ม. ยาว 24.00 เมตร แบบ 6 ช่องจอด จำนวน 1 หลัง | | 159. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจ้างเหมาบุคคลภาย นอกปฏิบัติงานเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 4,860,000.00 | -จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความ สะอาดสวนสาธารณะต่าง ๆ เช่น สวนภายในสำนักงาน, สวน เฉลิมพระเกียรติ, บึงบัวใหญ่ , รอบ สระใหญ่, สวนสุรนารี ,รอบอ่างประปา และอื่นๆ | 45 คน | | 160. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วย ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 84,000.00 | เพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วย ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน | จ้างเหมาบุคคลภายนอก ช่วย ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน | | 161. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วย ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ | รายได้จัดเก็บเอง | 84,000.00 | เพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วย ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ | จ้างเหมาบุคคลภายนอก ช่วย ช่วยปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ | | 162. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุยเดช | รายได้จัดเก็บเอง | 500,000.00 | เพื่อเตรียมความพร้อมในการ จัดการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | เพื่อให้การจัดงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชสมพระเกียรติ | | 163. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดงานวันสำคัญของ ชาติไทย 5 ธันวาคม | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | เพื่อจัดงานวันสำคัญของชาติไทย 1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. เป็นวันชาติ 3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ | จัดงานวันที่ 5 ธันวาคม จำนวน 1 ครั้ง | | 164. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการตีเส้นจราจรกลาง ถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 432,700.00 | เพื่อให้ประชาชนมีความ ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ | ตีเส้นจราจรกลางถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล จำนวน 4 เส้น 1.ถนนเทศบาล 7 2. ถนนเพ็ดเฟื้อย ตีเส้นดับเบิล สคลิกสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อน แสง 3. ถนนเทศบาล 6 4. ถนนเทศบาล 8 (หรือสายอื่น ๆ ตามความ เหมาะสม) | | 165. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โรงอาหารเป็นอาคารสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม |  | 996,500.00 | - ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรง อาหารเป็นอาคารสำนักงานกอง สวัสดิการสังคม จำนวน 1 หลัง เนื่องจากห้องปฏิบัติงานกอง - สวัสดิการสังคมเดิม มีสภาพ คับแคบไม่สะดวกในการให้บริการ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้ | - ก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรง อาหารเป็นอาคารสำนักงานกอง สวัสดิการสังคม จำนวน 1 หลัง | | 166. | ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ดับเพลิง | รายได้จัดเก็บเอง | 485,500.00 | เพื่อให้มีสถานที่จอดรถดังเพลิง เพียงพอ | ก่อสร้างที่จอดรถดับเพลิง บริเวณสำนักงานเทศบาล หลังเก่า สามารถจอดรถ ดับเพลิงได้ 3 คัน | | 167. | ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการเสริมสร้างความ สามัคคีปรองดองของประชาชน ภายในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของ ประชาชน | จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน ภายในเขตเทศบาล ทั้ง 24 ชุมชน | | 168. | ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการฝึกอบรม อปพร. | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | เพื่อฝึกอบรม อปพร.เป็นกำลังสนับสนุน ช่วยเหลือด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น | ฝึกอบรมและทบทวน อปพร. ปีละ 1 รุ่นๆ ละ 50 คน | | 169. | ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการจัดกิจกรรม อปพร. | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | เพื่อให้สมาชิก อปพร.ร่วมกิจกรรม 1) กิจกรรมวัน อปพร. 2) กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 3) กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 4) ออกตรวจป้องกันอัคคีภัย ช่วงเทศกาลปีใหญ่,ตรุษจีน 5) กิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ | เพื่อให้สมาชิก อปพร.มีส่วนร่วมในการ กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล | | 170. | ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ รักษาความสะอาดและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติเนื่องในวัน สำคัญของชาติ | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | เพื่อจัดให้มีการรณรงค์รักษาความ สะอาด/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องในวันสำคัญ | จัดกิจกรรมรณรงค์ 3 ครั้ง 1. วันที่ 5 ธ.ค. 2. วันที่ 12 ส.ค 3. วันสิ่งแวดล้อมโลก | | 171. | ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการผลิตน้ำหมักอินทรีย์ ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ ในตลาดสด เทศบาล ,เอกชนและร้านค้า | น้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 24,000 ลิตร / ปี | | 172. | ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบประ สิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวม | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | เพื่อควบคุมการบำบัดน้ำเสีย | ตรวจค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง จำนวน 4 ครั้ง/ปี | | 173. | ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการก่อสร้างปรับปรุง สถานที่กำจัดขยะ | รายได้จัดเก็บเอง | 3,100,000.00 | เพื่อมีพื้นที่รองรับขยะได้มากขึ้น เพื่อป้องกันขยะปลิวออกสู่สิ่ง แวดล้อมภายนอก -เพื่อจัดการขยะมูลฝอยไม่ให้มี ผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง | ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่กำจัด ขยะ รายละเอียดดังนี้ 1.ก่อสร้างคันดินสูง 4 เมตร บน คันดินเดิมยาวรวมไม่น้อยกว่า 370 ม. 2.ก่อสร้างคันดินสูง 7 ม. ความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า 270 เมตร 3.ก่อสร้างท่อระบายน้ำ3จุด ยาว จุดละ20 เมตร Ø 0.60 เมตร | | 174. | ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการสร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักในการจัดการ ขยะมูลฝอย | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | 1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับ ผิดชอบในการคัดแยกขยะมูล ฝอยที่บ้าน | ชุมชนจัดการขยะครบวงจร จำนวน 2 ชุมชน | | 175. | ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการรณรงค์ลดการใช้ ถุงพลาสติกและโฟม | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการลดการใช้ ถุงพลาสติกและโฟม 2.เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของอันตรายจาก พลาสติกและโฟม | ประชาชนมีการลดการใช้ถุง พลาสติกและโฟม | | 176. | ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ 2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะ | ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะรีไซเคิล และมี ส่วนร่วมในการจัดการขยะ | | | **ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ**      เทศบาลเมืองบัวใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 87 โครงการ จำนวนเงิน 32,445,463 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 83 โครงการ จำนวนเงิน 23,835,344 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** | | ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 2 | 2,470,000.00 | 2 | 2,470,000.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | 5 | 1,376,293.00 | 5 | 1,376,293.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | 12 | 7,252,124.00 | 12 | 7,252,124.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 4 | 482,210.00 | 4 | 482,210.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 34 | 15,469,884.90 | 30 | 6,885,184.90 | | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | 9 | 2,411,480.49 | 9 | 2,386,061.49 | | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 16 | 2,318,254.34 | 16 | 2,318,254.34 | | ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 2 | 630,816.00 | 2 | 630,816.00 | | ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 34,400.00 | 3 | 34,400.00 | | **รวม** | 87 | 32,445,462.73 | 83 | 23,835,343.73 |      รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **แหล่งที่มา งบประมาณ** | **จำนวนงบประมาณ** | **วงเงินตามสัญญา** | **คู่สัญญา** | **วันที่เซ็นสัญญา** | **ระยะเวลาการดำเนินงาน** | | 1. | ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | โครงการขุดลอกสระหนองม่วง พร้อมปรับแต่งคันขอบ สระและปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสระติดตั้งไฟแสงสว่าง | รายได้จัดเก็บเอง | 2,276,000.00 | **2,000,000.00** | หจก.รุ่งสิริบุญลักษณ์ | 12/06/2561 | 120 | | 2. | ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | โครงการก่อสร้างรั้วและ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ บ.ข.ส. | รายได้จัดเก็บเอง | 472,200.00 | **470,000.00** | บริษัท ดาวทองก่อสร้าง จำกัด | 06/02/2561 | 90 | | 3. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | รายได้จัดเก็บเอง | 120,000.00 | **23,000.00** | นายสุริยา บริบูรณ์ | 29/12/2560 | 30 | |  | | | | | **40,000.00** | นางบุญหยก มงวคล | 15/01/2561 | 15 | |  | | | | | **10,000.00** | นายอภิชัย สรสิทธิ์ | 15/01/2561 | 15 | |  | | | | | **7,098.00** | ร้านภูมิดีไศน์ดอ็ดเวอร์ไทซิง | 15/01/2561 | 15 | |  | | | | | **6,000.00** | นายอภิชาติ หลวงเมือง | 15/01/2561 | 15 | |  | | | | | **6,000.00** | นางสุนัน ไรดี | 15/01/2561 | 15 | |  | | | | | **6,000.00** | นางสาววารุณี สาลีพวง | 15/01/2561 | 15 | |  | | | | | **4,000.00** | นายสมพร ปานสมบูรณ์ | 15/01/2561 | 15 | |  | | | | | **3,195.00** | ร้านเจริญพาณิชย์ | 15/01/2561 | 15 | |  | | | | | **1,000.00** | นางลัดดาวัลย์ พรมทอง | 15/01/2561 | 15 | |  | | | | | **370.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 15/01/2561 | 15 | |  | | | | | **1,900.00** | นายเทพประสิทธิ์ เกียรงเม็งโคตร | 23/01/2561 | 15 | |  | | | | | **780.00** | หจก.ส เสรี สปอร์คเซ็นเตอร์ | 23/01/2561 | 5 | | 4. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่ง ชาติ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | **5,000.00** | นางทองแม้น หวังดีกลาง | 12/08/2561 | 1 | |  | | | | | **5,000.00** | นางสมัย อินชำนาญ | 12/08/2561 | 1 | |  | | | | | **5,000.00** | นายอภิชาติ หลวงเมือง | 06/08/2561 | 1 | |  | | | | | **4,950.00** | นายวิเศษ ซุนสอน | 06/08/2561 | 1 | |  | | | | | **5,000.00** | นางสาวรัชดา ซุนสอน | 10/08/2561 | 1 | |  | | | | | **5,000.00** | นางสาวกาญจนา การบรรจง | 10/08/2561 | 1 | | 5. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการสร้างโดมอเนกประสงค์ นักเรียนอนุบาลร.ร.ท.1 | รายได้จัดเก็บเอง | 460,000.00 | **460,000.00** | ช.เสก รับเหมาก่อสร้าง | 04/09/2561 | 460,000 | | 6. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร เรียนอนุบาล ร.ร.ท.1 , 2 และ 3 | รายได้จัดเก็บเอง | 324,000.00 | **324,000.00** | ช.เสก รับเหมาก่อสร้าง | 04/09/2561 | 60 | | 7. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | โครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหาร ร.ร.ท.3 | รายได้จัดเก็บเอง | 453,000.00 | **453,000.00** | บริษัท ดาวทองก่อสร้าง จำกัด | 04/09/2561 | 60 | | 8. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานผู้สูงอายุ และอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ | รายได้จัดเก็บเอง | 500,000.00 | **3,050.00** | หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 24/08/2561 | 3 | |  | | | | | **288,000.00** | บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด | 27/08/2561 | 1 | |  | | | | | **816.00** | ร้านภูมิดีไซน์แอดเวอร์ไทซิง | 22/08/2561 | 3 | |  | | | | | **48,600.00** | สมศักดิ์ เกิดโมลี | 24/08/2561 | 1 | | 9. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,000,000.00 | **5,000.00** | โอนเข้าบัชีประจำเดือน คุลาคม 2560 | 02/10/2560 | 1 | |  | | | | | **4,000.00** | โอนเข้าบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 | 01/11/2560 | 1 | |  | | | | | **4,000.00** | โอนเข้าบัญชีประจำเดือน ธันวาคม 2560 | 01/12/2560 | 1 | |  | | | | | **4,000.00** | โอนเข้าบัญชี ประจำเดือน มกราคม 2561 | 03/01/2561 | 1 | | 10. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,000,000.00 | **1,266,900.00** | โอนเข้าบัญชีประจำเดือน คุลาคม 2560 | 02/10/2560 | 1 | |  | | | | | **1,275,800.00** | โอนเข้าบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 | 01/11/2560 | 1 | |  | | | | | **25,300.00** | โอนเข้าบัญชีประจำเดือน คุลาคม 2560 | 02/10/2560 | 1 | |  | | | | | **11,500.00** | โอนเข้าบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 | 01/11/2560 | 1 | |  | | | | | **1,280,100.00** | โอนเข้าบัญชีประจำเดือน ธันวาคม 2560 | 01/12/2560 | 1 | |  | | | | | **600.00** | โอนเข้าบัญชีประจำเดือน ธันวาคม 2560 | 01/12/2560 | 1 | |  | | | | | **1,275,100.00** | โอนเข้าบัญชี ประจำเดือน มกราคม 2561 | 03/01/2561 | 1 | | 11. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพคนพิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 5,000,000.00 | **328,000.00** | โอนเข้าบัญชี ประจำเดือน ตุลาคม 2560 | 02/10/2560 | 1 | |  | | | | | **332,000.00** | โอนเข้าบัญชี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 | 01/11/2560 | 1 | |  | | | | | **329,600.00** | โอนเข้าบัญชีประจำเดือน ธันวาคม 2560 | 01/12/2560 | 1 | |  | | | | | **4,000.00** | โอนเข้าบัญชีประจำเดือน ธันวาคม 2560 | 01/12/2560 | 1 | |  | | | | | **328,800.00** | โอนเข้าบัญชี ประจำเดือน มกราคม 2561 | 03/01/2561 | 1 | | 12. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ วันต้านภัยยาเสพติดโลก | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | **8,426.00** | ร้านภูมิดีไซน์แอดเวอร์ไทซิง | 21/06/2561 | 3 | | 13. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการประชุมสัมมนาประจำ เดือนคณะกรรมการชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | **2,100.00** | นางนุกุล | 08/01/2561 | 3 | | 14. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานของคณะกรรมการชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 400,000.00 | **32,400.00** | นายจิรวัฒน์ นาคสุข | 19/07/2561 | 1 | |  | | | | | **5,060.00** | หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 18/07/2561 | 3 | |  | | | | | **816.00** | ร้านภูมิดีไซน์แอดเวอร์ไทซิง | 19/07/2561 | 3 | |  | | | | | **1,500.00** | หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 18/07/2561 | 3 | |  | | | | | **171,000.00** | บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด | 19/07/2561 | 2 | | 15. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ให้ชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | **7,440.00** | ร้านเทพวิทยาการพิมพ์ | 01/10/2560 | 31 | |  | | | | | **7,200.00** | ร้านเทพวิทยาการพิมพ์ | 01/11/2560 | 30 | |  | | | | | **7,440.00** | ร้านเทพวิทยาการพิมพ์ | 01/12/2560 | 31 | |  | | | | | **6,720.00** | ร้านเทพวิทยาการพิมพ์ | 31/01/2561 | 28 | |  | | | | | **7,440.00** | ร้านเทพวิทยาการพิมพ์ | 28/02/2561 | 31 | |  | | | | | **7,200.00** | ร้านเทพวิทยาการพิมพ์ | 26/03/2561 | 30 | |  | | | | | **7,440.00** | ร้านเทพวิทยาการพิมพ์ | 25/04/2561 | 30 | |  | | | | | **7,200.00** | ร้านเทพวิทยาการพิมพ์ | 21/05/2561 | 30 | |  | | | | | **7,440.00** | ร้านเทพวิทยาการพิมพ์ | 22/06/2561 | 30 | |  | | | | | **7,440.00** | ร้านเทพวิทยาการพิมพ์ | 19/07/2561 | 30 | |  | | | | | **7,440.00** | ร้านเทพวิทยาการพิมพ์ | 21/12/2560 | 30 | | 16. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจัดกิจกรรมกองทุน สวัสดิการชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | **1,900.00** | หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 25/04/2561 | 3 | |  | | | | | **510.00** | ร้านภูมิดีไซน์แอดเวอร์ไทซิง | 24/04/2561 | 3 | |  | | | | | **24,700.00** | นางกาญจนา การบรรจง | 24/05/2561 | 1 | | 17. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการประชุมประชาคมชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | **4,800.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 31/01/2561 | 3 | |  | | | | | **1,360.00** | ร้านภูมิดีไซน์แอดเวอร์ไทซิง | 31/01/2561 | 3 | |  | | | | | **3,840.00** | นางสาวทองมี จันลาศรี | 28/05/2561 | 1 | | 18. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชน แห่งชาติ | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | **19,124.00** | ร้านภูมิดีไซน์แอดเวอร์ไทซิง | 13/09/2561 | 3 | |  | | | | | **5,000.00** | นายอภิชัย สรสิทธิ์ | 13/09/2561 | 1 | |  | | | | | **4,387.00** | ร้านเจริญพาณิชย์ | 13/09/2561 | 1 | |  | | | | | **3,700.00** | ร้านดีแอนด์ทีสปอร์ตบัวใหญ่ | 13/09/2561 | 3 | |  | | | | | **2,000.00** | นายเมฆินทร์ ประทุมพงษ์ | 13/09/2561 | 1 | | 19. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | โครงการนันทนาการเพื่อเยาวชน ประชาชน สร้างสรรค์ให้เป็นแนว ร่วมต่อต้านยาเสพติด | รายได้จัดเก็บเอง | 100,000.00 | **32,400.00** | นางโชติกา รัตนสร้อย | 30/11/2560 | 30 | |  | | | | | **10,000.00** | นายอภิชัย สรสิทธิ์ | 07/12/2560 | 5 | |  | | | | | **7,700.00** | หจก.ส เสรี สปอร์คเซ็นเตอร์ | 07/12/2560 | 5 | |  | | | | | **7,380.00** | ร้านภูมิดีไซน์เอ็ดเวอร์ไทซ | 07/12/2560 | 5 | |  | | | | | **2,000.00** | นายอภิชาติ หลวงเมือง | 07/12/2560 | 5 | |  | | | | | **1,960.00** | ร้านเจริญพาณิชย์ | 07/12/2560 | 5 | |  | | | | | **400.00** | นางสุจิตรา พิศนอก | 07/12/2560 | 5 | |  | | | | | **2,095.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 07/12/2560 | 5 | | 20. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | โครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก | รายได้จัดเก็บเอง | 200,000.00 | **42,500.00** | บริษัท ทรีแสงโก้ เรดดิ้ง จำกัด | 31/05/2561 | 3 | | 21. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ | รายได้จัดเก็บเอง | 421,700.00 | **420,000.00** | นายธนิต พันธ์สวัสดิ์ | 30/08/2561 | 90 | | 22. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | โครงการฉลาดสมวัยเด็กไทย ยุค 4.0 | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | **6,000.00** | หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 11/01/2561 | 3 | |  | | | | | **4,000.00** | ร้านภูมิดีไซน์แอดเวอร์ไทซิง | 11/01/2561 | 3 | | 23. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ | รายได้จัดเก็บเอง | 50,000.00 | **1,800.00** | ค่าวิทยากร | 05/01/2561 | 3 | |  | | | | | **7,000.00** | นายจิรวัฒน์ นาคสุข | 08/01/2561 | 1 | |  | | | | | **910.00** | หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 05/01/2561 | 3 | | 24. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 10 (ฝั่งทิศ ตะวันตก) | รายได้จัดเก็บเอง | 3,635,000.00 | **3,000,000.00** | หจก.ไม้ทองคอนสตัคชั่น | 07/09/2561 | 150 | | 25. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพรสถิตย์ ฝั่งทิศใต้ เชื่อมระหว่าง ถนนโนนใบบัว4 กับถนนเทศบาล20 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 597,000.00 | **508,000.00** | นางสาววิไล ธงไธสง | 09/05/2561 | 60 | | 26. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตเฉพาะไฟฟ้า สาธารณะ(ต่อจากแนวเดิม) ถนนดอนขุนสนิท 1 | รายได้จัดเก็บเอง | 18,600.00 | **18,523.84** | การไฟ้าอำเภอบัวใหญ่ | 31/08/2561 | 15 | | 27. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน | รายได้จัดเก็บเอง | 350,000.00 | **336,310.00** | ร้านโชคชัยวิทยุ | 07/07/2561 | 30 | | 28. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโคกสูง 6 (ส่วนที่เหลือ) ชุมชนโคกสูงเหนือ | รายได้จัดเก็บเอง | 397,000.00 | **396,000.00** | นายชมัด ตระกูลสุข | 27/12/2560 | 60 | | 29. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ประปาในเขตเทศบาล งานปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา หอถังสูง ค.ส.ล. เรียบตามถนนเทศบาล 10 ต่อเชื่อมท่อจ่ายน้ำประปา ของเดิม หน้าปากซอยถนนเทศบาล 15 ตัดกับ ถนนรถไฟ 1 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 2,196,700.00 | **2,195,700.00** | หจก.ขนิษฐา | 18/09/2561 | 120 | | 30. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงท่อบริการน้ำประปา ชุมชนหัวหนอง : ถนนหัวหนอง 2 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 150,000.00 | **150,000.00** | หจก.วัฒนเสริมกิจ | 05/07/2561 | 45 | | 31. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนหัวหนอง 6 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 258,000.00 | **258,000.00** | หจก.วัฒนเสริมกิจ | 05/07/2561 | 45 | | 32. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนดอนขุนสนิท 2 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 295,400.00 | **295,000.00** | หจก.วัฒนเสริมกิจ | 05/07/2561 | 60 | | 33. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนโคกสูง 8 ด้านทิศตะวันตก | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 146,400.00 | **146,400.00** | หจก.วัฒนเสริมกิจ | 05/07/2561 | 45 | | 34. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถ.บัวใหญ่ 4 (ฝั่งทิศ เหนือ) จากสี่แยก ถ.บัวใหญ่ 7 ถึงสระหนองแวง | รายได้จัดเก็บเอง | 249,000.00 | **248,000.00** | หจก.พ.บารมี | 31/03/2561 | 60 | | 35. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อ ระบายน้ำซอยแยกถนนโคกสูง 7 | รายได้จัดเก็บเอง | 498,700.00 | **498,000.00** | นางสาวใบ วันจงคำ | 26/12/2560 | 90 | | 36. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตแรงต่ำ และไฟฟ้าสาธารณะซอย สาธุการ(ต่อจากของเดิม) | รายได้จัดเก็บเอง | 60,800.00 | **60,716.08** | การไฟ้าอำเภอบัวใหญ่ | 31/08/2561 | 15 | | 37. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะถนนเทศบาล 10 (ฝั่งด้านทิศตะวันออก) จาก แยกถนนโคกสูง 5 ไปด้าน ทิศใต้ก่อนถึงถนนเทศบาล 9 จรดถนนเทศบาล 10 | รายได้จัดเก็บเอง | 42,600.00 | **42,519.66** | การไฟ้าอำเภอบัวใหญ่ | 31/08/2561 | 15 | | 38. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนโนนใบบัว 3 | รายได้จัดเก็บเอง | 105,000.00 | **105,000.00** | นายชมัด ตระกูลสุข | 27/12/2560 | 45 | | 39. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนบัวใหญ่ 5 กับ บัวใหญ่ 3 | รายได้จัดเก็บเอง | 911,000.00 | **610,000.00** | หจก.ธนพลอีควิปเม้นท์ | 19/06/2561 | 60 | | 40. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างปรับปรุงวางท่อ เมนจ่ายน้ำประปาถนนนิเวศรัตน์ (ฝั่งทางทิศเหนือ) จากจุดเชื่อม แยกถนนรถไฟ 1 ถึงทางแยกถนน ทางหลวง 202 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 3,478,000.00 | **2,790,000.00** | หจก.ขนิษฐา | 18/09/2561 | 120 | | 41. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนโคกสูง 2 (บ้านครูละออ) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 104,000.00 | **104,000.00** | นายเกรียงไกร ล้อมจำปา | 14/12/2560 | 45 | | 42. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงรับจำนำ(ช่วงจากถนน ถนนเทศบาล4 ถึงถนนนิเวศรัตน์) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 148,500.00 | **148,000.00** | หจก.ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ | 09/12/2560 | 45 | | 43. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจันทร์ภิรมย์ (ถนนหนองขาม 1) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 154,000.00 | **154,000.00** | นายชมัด ตระกูลสุข | 01/12/5560 | 60 | | 44. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล .ถนนหัวหนอง 8 (ส่วนที่เหลือ) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 497,000.00 | **496,000.00** | นายชมัด ตระกูลสุข | 01/12/2560 | 60 | | 45. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนหนองม่วง 4 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 460,000.00 | **439,930.00** | นายพิศ จวนฉิมพลี | 02/12/2560 | 60 | | 46. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส,ล. ซอยเชื่อมถนนทางหลวง 202 กับถนนหนองขาม 4 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 99,000.00 | **99,000.00** | นายเกรียงไกร ล้อมจำปา | 02/12/2560 | 45 | | 47. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนน หัวหนอง 6 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 100,000.00 | **99,500.00** | บริษัท ดาวทองก่อสร้าง จำกัด | 13/01/2561 | 45 | | 48. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปาสาเลา (ถนนเทศบาล 15) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 703,000.00 | **599,000.00** | หจก.ทีเจทีวาย เอ็นจิเนียริ่ง | 18/09/2561 | 90 | | 49. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุรนารี 3 (ฝั่งทิศเหนือ) | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 520,000.00 | **475,000.00** | นางสาววิไล ธงไธสง | 09/05/2561 | 60 | | 50. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหัวหนอง 4 | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 160,000.00 | **159,000.00** | หจก.ไทยวิวัฒน์บุญภูมิ | 31/03/2561 | 60 | | 51. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายทองมาก (แยกซอย ร่มเกล้า) ชุมชนหนองม่วง | เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม | 177,800.00 | **177,000.00** | หจก.ทรัพย์แสงจันทร์ก่อสร้าง | 31/03/2561 | 60 | | 52. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพ ผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 800,000.00 | **693,000.00** | หจก.ทีเจทีวาย เอ็นจิเนียริ่ง | 01/05/2561 | 120 | | 53. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตเฉพาะไฟฟ้า สาธารณะบริเวณถนนเทศบาล 1 (ฝั่งด้านทิศตะวันออก) ชุมชนป่าช้าไก่-สันติรัตน์ | รายได้จัดเก็บเอง | 28,000.00 | **27,886.34** | การไฟ้าอำเภอบัวใหญ่ | 31/08/2561 | 15 | | 54. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตเฉพาะไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณซอยถนน หนองม่วง 4 (ฝั่งทิศตะวันออก) | รายได้จัดเก็บเอง | 19,000.00 | **18,983.94** | การไฟ้าอำเภอบัวใหญ่ | 31/08/2561 | 15 | | 55. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ (แยกซอยร่มเกล้า­ยายทอง มาก) ชุมชนหนองม่วง | รายได้จัดเก็บเอง | 45,000.00 | **44,934.65** | การไฟ้าอำเภอบัวใหญ่ | 31/08/2561 | 15 | | 56. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ ถนน เทศบาล 7 (ซอยอาจารย์ กาญจนา ชุมชนหนองม่วง) | รายได้จัดเก็บเอง | 41,000.00 | **40,136.77** | การไฟ้าอำเภอบัวใหญ่ | 31/08/2561 | 15 | | 57. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ-ไฟฟ้าสาธารณะถนน หนองขาม 2 | รายได้จัดเก็บเอง | 36,400.00 | **36,343.62** | การไฟ้าอำเภอบัวใหญ่ | 31/08/2561 | 15 | | 58. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ | รายได้จัดเก็บเอง | 250,000.00 | **80,000.00** | นายประยุทธ กระบิล | 26/03/2561 | 30 | |  | | | | | **4,500.00** | นางเรืองศิริ แก้ววังปา | 28/03/2561 | 30 | |  | | | | | **2,000.00** | นางลัดดาวัลย์ พรมทอง | 19/04/2561 | 15 | |  | | | | | **25,000.00** | นางสาวสุวิมล ชื่อสัตย์ | 19/04/2561 | 15 | |  | | | | | **15,000.00** | นายอภิชัย สรสิทธิ์ | 19/04/2561 | 15 | |  | | | | | **12,400.00** | หจก.ส เสรี สปอร์คเซ็นเตอร์ | 19/04/2561 | 15 | |  | | | | | **15,800.00** | นายเมฆินทร์ ประทุมพงษ์ | 19/04/2561 | 15 | |  | | | | | **11,280.00** | ร้านภูมิดีไศน์ดอ็ดเวอร์ไทซิง | 19/04/2561 | 15 | |  | | | | | **10,000.00** | นางบุญหยก มงคล | 19/04/2561 | 15 | |  | | | | | **7,400.00** | ร้านดีแอนด์ทีสปอรฺ์ต | 19/04/2561 | 15 | |  | | | | | **5,400.00** | ร้านเจริญพาณิชย์ | 19/04/2561 | 15 | |  | | | | | **6,634.00** | หจก. สมพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง | 19/04/2561 | 15 | |  | | | | | **4,670.00** | นายเมฆินทร์ ประทุมพงษ์ | 19/04/2561 | 15 | |  | | | | | **6,656.00** | นายเทพประสิทธิ์ เกียรงเม็งโคตร | 24/04/2561 | 15 | |  | | | | | **7,200.00** | นายเทพประสิทธิ์ เกียรงเม็งโคตร | 26/04/2561 | 15 | |  | | | | | **4,000.00** | นายสุพรรณ วงค์ภูดร | 26/04/2561 | 15 | | 59. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้น ปีใหม่และวันตรุษจีน | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 | **10,000.00** | นายนนทกานต์ ชินรัมย์ | 08/01/2561 | 5 | |  | | | | | **6,000.00** | นายพืทักษ์ แก้งฤทธิ์ | 08/01/2561 | 5 | |  | | | | | **4,090.00** | หจก.ส เสรี สปอร์คเซ็นเตอร์ | 08/01/2561 | 5 | |  | | | | | **4,000.00** | นายอภิชาติ หลวงเมือง | 08/01/2561 | 5 | |  | | | | | **3,600.00** | นางสาวลำดวน อนุกุล | 08/01/2561 | 5 | |  | | | | | **2,000.00** | นางลัดดาวัลย์ พรมทอง | 08/01/2561 | 5 | |  | | | | | **1,250.00** | ร้านเจริญพาณิชย์ | 08/01/2561 | 5 | |  | | | | | **2,460.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 08/01/2561 | 5 | |  | | | | | **650.00** | หจก.ส เสรี สปอร์คเซ็นเตอร์ | 10/01/2561 | 5 | |  | | | | | **401.25** | การไฟฟ่าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ | 23/01/2561 | 5 | | 60. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการจัดงานประเพณีวัน เข้าพรรษา | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | **25,000.00** | นายสถาพร ป้อมสุวรรณ์ | 04/07/2561 | 1 | |  | | | | | **25,000.00** | นายอภิชัย สรสิทธิ์ | 04/07/2561 | 1 | |  | | | | | **17,156.00** | ร้านภูมิดีไซน์แอดเวอร์ไทซิง | 04/07/2561 | 3 | |  | | | | | **17,050.00** | ร้านเทพวิทยา | 04/07/2561 | 3 | |  | | | | | **15,000.00** | นายชยาณัฏ เต็มสูงเนิน | 07/07/2561 | 15 | |  | | | | | **15,000.00** | นางเพ็ญศรี ทรัพย์แสนยากร | 04/07/2561 | 1 | |  | | | | | **6,693.00** | ร้านเจริญพาณิชย์ | 04/07/2561 | 1 | |  | | | | | **6,000.00** | นายเมฆินทร์ ประทุมพงษ์ | 04/07/2561 | 1 | |  | | | | | **4,000.00** | นายสมศักดิ์ เกิดโมลี | 04/07/2561 | 1 | | 61. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง | รายได้จัดเก็บเอง | 250,000.00 | **82,500.00** | นายยรรยง ชิณวงศ์ | 30/10/2560 | 30 | |  | | | | | **25,000.00** | นายอภิชัย สรสิทธิ์ | 07/11/2560 | 5 | |  | | | | | **20,000.00** | นายณัฐวุฒิ มาตย์สาลี | 07/11/2560 | 5 | |  | | | | | **19,496.00** | ร้านภูมิดีไศน์ดอ็ดเวอร์ไทซิง | 07/11/2560 | 5 | |  | | | | | **17,750.00** | นายวิรัข สมานวณิชย์ | 07/11/2560 | 5 | |  | | | | | **12,000.00** | นางเพญศรี ทรัพย์แสนยากร | 07/11/2560 | 5 | |  | | | | | **8,000.00** | นายอภิชาติ หลวงเมือง | 07/11/2560 | 5 | |  | | | | | **2,300.00** | หจก.ส เสรี สปอร์คเซ็นเตอร์ | 07/11/2560 | 5 | |  | | | | | **2,000.00** | นางละออง สุริยัน | 07/11/2560 | 5 | |  | | | | | **1,675.00** | ร้านเจริญพาณิชย์ | 07/11/2560 | 5 | |  | | | | | **5,852.90** | หจก. สมพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง | 07/11/2560 | 5 | |  | | | | | **5,041.84** | หจก. สมพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง | 09/11/2560 | 5 | |  | | | | | **1,498.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 09/11/2560 | 5 | | 62. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีงานฉลองชัยท้าวสุรนารี ประเพณีบัวไหม บัวใหญ่ อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | รายได้จัดเก็บเอง | 320,000.00 | **320,000.00** | ปกครองอำเภอบัวใหญ่ | 21/02/2561 | 30 | | 63. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่ง ประเทศไทยระดับภาคฯ และ ระดับประเทศ | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | **202,460.00** | นายประยุทธ กระบิล | 02/10/2560 | 30 | |  | | | | | **93,500.00** | ร้านดีแอนด์ทีสปอรฺ์ต | 10/10/2560 | 15 | |  | | | | | **1,680.00** | หจก.ส เสรี สปอร์คเซ็นเตอร์ | 10/10/2560 | 5 | | 64. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชน | รายได้จัดเก็บเอง | 1,000,000.00 | **35,316.00** | ร้านภูมิดีไซน์เอ็ดเวอร์ไทซ | 31/10/2560 | 5 | |  | | | | | **686,812.50** | นายประยุทธ กระบิล | 28/11/2560 | 30 | |  | | | | | **94,891.00** | หจก.ส เสรี สปอร์คเซ็นเตอร์ | 07/12/2560 | 5 | |  | | | | | **64,000.00** | นายอภิชัย สรสิทธิ์ | 07/12/2560 | 5 | |  | | | | | **30,000.00** | นางบุญหยก มงวคล | 07/12/2560 | 5 | |  | | | | | **20,000.00** | นายอภิชัย สรสิทธิ์ | 07/12/2560 | 5 | |  | | | | | **11,150.00** | ร้านเจริญพาณิชย์ | 07/12/2560 | 15 | |  | | | | | **10,200.00** | หจก.ส เสรี สปอร์คเซ็นเตอร์ | 07/12/2560 | 15 | |  | | | | | **20,000.00** | นายอภิชาติ หลวงเมือง | 07/12/2560 | 15 | |  | | | | | **2,000.00** | นางละออง สุริยัน | 15/01/2561 | 5 | |  | | | | | **8,742.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 07/12/2560 | 5 | |  | | | | | **1,990.00** | นายเทพประสิทธิ์ เกียรงเม็งโคตร | 12/12/2560 | 5 | | 65. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับอนุบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 60,000.00 | **17,000.00** | หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 10/08/2561 | 3 | |  | | | | | **5,000.00** | นายอภิชัย สรสิทธิ์ | 14/08/2561 | 1 | |  | | | | | **5,000.00** | นายเมฆินทร์ ประทุมพงษ์ | 10/08/2561 | 1 | |  | | | | | **4,755.00** | ร้านเจริญพาณิชย์ | 10/08/2561 | 1 | |  | | | | | **4,664.00** | ร้านภูมิดีไซน์แอดเวอร์ไทซิง | 10/08/2561 | 3 | |  | | | | | **4,000.00** | นายสมศักดิ์ เกิดโมลี | 10/08/2561 | 1 | |  | | | | | **2,000.00** | นายอภิชาติ หลวงเมือง | 10/08/2561 | 1 | | 66. | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล งานฉลองชัยท้าวสุรนารีประเพณี บัวไหม บัวใหญ่ | รายได้จัดเก็บเอง | 180,000.00 | **26,820.00** | ร้านดีแอนด์ทีสปอรฺ์ต | 21/02/2561 | 5 | |  | | | | | **7,018.00** | ร้านภูมิดีไซน์เอ็ดเวอร์ไทซ | 21/02/2561 | 5 | |  | | | | | **121,200.00** | นายยรรยง ชิณวงศ์ | 23/02/2561 | 5 | |  | | | | | **2,000.00** | นางบุญหยก มงวคล | 26/02/2561 | 5 | |  | | | | | **2,000.00** | นางลัดดาวัลย์ พรมทอง | 26/02/2561 | 5 | |  | | | | | **4,000.00** | นายเมฆินทร์ ประทุมพงษ์ | 26/02/2561 | 5 | |  | | | | | **1,000.00** | นายเทพประสิทธิ์ เกียรงเม็งโคตร | 26/02/2561 | 5 | |  | | | | | **6,906.00** | ร้านเจริญพาณิชย์ | 26/02/2561 | 5 | |  | | | | | **972.00** | ร้านเจริญพาณิชย์ | 26/02/2561 | 5 | |  | | | | | **8,000.00** | นายอภิชัย สรสิทธิ์ | 26/02/2561 | 5 | | 67. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก กรอกข้อมูล | รายได้จัดเก็บเอง | 168,000.00 | **14,000.00** | นางสาวกัญญณพัชณ์ การถาง , นางสาวศรัญญา ประทีรัตน์ | 01/10/2560 | 31 | |  | | | | | **13,766.67** | นางสาวกัญญณพัชณ์ การถาง , นางสาวศรัญญา ประทีรัตน์ | 01/11/2560 | 30 | |  | | | | | **13,774.19** | นางสาวกัญญณพัชณ์ การถาง , นางสาวศรัญญา ประทีรัตน์ | 01/12/2560 | 30 | |  | | | | | **6,548.39** | นางสาวศรัญญา ประทีปรัตน์ | 01/01/2561 | 30 | |  | | | | | **6,750.00** | นางสาวศรัญญา ประทีปรัตน์ | 01/02/2561 | 28 | |  | | | | | **9,709.67** | นางสาวศรัญญา ประทีปรัตน์ และ นางสาวสุธัญญา ปราณีตพลกรัง | 01/03/2561 | 31 | |  | | | | | **7,000.00** | นางสาวศรัญญา ประทีปรัตน์ | 01/04/2561 | 30 | |  | | | | | **7,000.00** | นางสาวศรัญญา ประทีปรัตน์ | 01/05/2561 | 31 | |  | | | | | **7,000.00** | นางสาวศรัญญา ประทีปรัตน์ | 01/06/2561 | 30 | |  | | | | | **7,000.00** | นางสาวศรัญญา ประทีปรัตน์ | 01/07/2561 | 31 | |  | | | | | **7,000.00** | นางสาวศรัญญา ประทีปรัตน์ | 01/08/2561 | 31 | |  | | | | | **7,000.00** | นางสาวศรัญญา ประทีปรัตน์ | 01/09/2561 | 31 | | 68. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี ฯ | รายได้จัดเก็บเอง | 252,000.00 | **13,322.57** | นางสาวอรอุมา ปรืองาม , นางสาวพัชรี หลักคำ | 01/10/2560 | 31 | |  | | | | | **14,000.00** | นางสาวอรอุมา ปรืองาม , นางสาวพัชรี หลักคำ | 01/11/2560 | 30 | |  | | | | | **13,322.58** | นางสาวอรอุมา ปรืองาม , นางสาวพัชรี หลักคำ | 01/12/2560 | 31 | |  | | | | | **13,322.58** | นางสาวอรอุมา ปรืองาม และ นางสาวพัชรี หลักคำ | 01/01/2561 | 31 | |  | | | | | **13,250.00** | นางสาวอรอุมา ปรืองาม และ นางสาวพัชรี หลักคำ | 01/02/2561 | 28 | |  | | | | | **13,322.58** | นางสาวอรอุมา ปรืองาม และ นางสาวพัชรี หลักคำ | 01/03/2561 | 31 | |  | | | | | **13,533.33** | นางสาวอรอุมา ปรืองาม และ นางสาวสุธัญญา ปราณีตพลกรัง | 01/04/2561 | 30 | |  | | | | | **13,096.77** | นางสาวอรอุมา ปรืองาม และ นางสาวสุธัญญา ปราณีตพลกรัง | 01/05/2561 | 31 | |  | | | | | **13,533.33** | นางสาวอรอุมา ปรืองาม และ นางสาวสุธัญญา ปราณีตพลกรัง | 01/06/2561 | 30 | |  | | | | | **13,548.38** | นางสาวอรอุมา ปรืองาม และ นางสาวรัตนาพร นิลประดับ | 01/07/2561 | 31 | |  | | | | | **14,000.00** | นางสาวอรอุมา ปรืองาม และ นางสาวรัตนาพร นิลประดับ | 01/08/2561 | 31 | |  | | | | | **14,000.00** | นางสาวอรอุมา ปรืองาม และ นางสาวรัตนาพร นิลประดับ | 01/09/2561 | 30 | | 69. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจ้างเหมาบุคคล ภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 84,000.00 | **6,548.38** | นางสาวนาฎทินันท์ ไชยบุรี | 01/10/2560 | 30 | |  | | | | | **6,766.67** | นางสาวนาฎทินันท์ ไชยบุรี | 01/11/2560 | 30 | |  | | | | | **6,774.19** | นางสาวนาฎทินันท์ ไชยบุรี | 01/12/2560 | 31 | |  | | | | | **6,774.19** | นางสาวนาฎทินันท์ ไชยบุรี | 01/01/2561 | 31 | |  | | | | | **6,750.00** | นางสาวนาฎทินันท์ ไชยบุรี | 01/02/2561 | 28 | |  | | | | | **3,387.10** | นางสาวนาฎทินันท์ ไชยบุรี | 01/03/2561 | 15 | |  | | | | | **7,000.00** | นางสาวพัชรี หลักคำ | 01/04/2561 | 30 | |  | | | | | **6,548.39** | นางสาวพัชรี หลักคำ | 01/05/2561 | 31 | |  | | | | | **6,766.67** | นายศักดิ์ดา แสงทอง | 01/06/2561 | 30 | |  | | | | | **6,774.19** | นายศักดิ์ดา แสงทอง | 01/07/2561 | 31 | |  | | | | | **7,000.00** | นายศักดิ์ดา แสงทอง | 01/08/2561 | 31 | |  | | | | | **7,000.00** | นายศักดิ์ดา แสงทอง | 01/09/2561 | 30 | | 70. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดงานวันที่ 5 ธันวาคม | รายได้จัดเก็บเอง | 500,000.00 | **1,020.00** | ร้านภูมิดีไซน์แอดเวอร์ไทซิง | 04/12/2560 | 1 | |  | | | | | **12,100.00** | นายอภิชาติ หลวงเมือง | 05/12/2560 | 1 | |  | | | | | **10,000.00** | นายนนทกานต์ ชินรัตน์ | 01/12/2560 | 1 | |  | | | | | **6,000.00** | นางสมบูรณ์ การบรรจง | 01/12/2560 | 1 | |  | | | | | **2,800.00** | นายสุทธิ์ศักดิ์ เทวานฤมิตรกุล | 01/12/2560 | 1 | |  | | | | | **345.00** | ร้านเจริญพาณิชย์ | 01/12/2560 | 1 | |  | | | | | **9,945.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 01/12/2560 | 3 | |  | | | | | **1,140.00** | หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 01/12/2560 | 3 | |  | | | | | **5,000.00** | ค่าปัจจัยถวายพระ | 05/12/2560 | 1 | | 71. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดงานวันที่ 12 สิงหาคม | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | **8,000.00** | ร้านสวนขุนนนท์ | 20/07/2561 | 3 | |  | | | | | **6,000.00** | ร้านดาลองโต๊ะจีน | 08/08/2561 | 1 | |  | | | | | **16,000.00** | นายอภิชัย สรสิทธิ์ | 09/08/2561 | 1 | |  | | | | | **18,000.00** | หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 09/08/2561 | 3 | |  | | | | | **2,584.00** | ร้านภูมิดีไซน์แอดเวอร์ไทซิง | 08/08/2561 | 3 | |  | | | | | **14,994.00** | หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 08/08/2561 | 3 | |  | | | | | **22,084.80** | หจก.สมพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง | 08/08/2561 | 3 | |  | | | | | **10,867.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 07/08/2561 | 3 | |  | | | | | **2,000.00** | ร้านเจิาร์.เอกซ์เพรส | 08/08/2561 | 3 | |  | | | | | **2,000.00** | นายบุญเหลือ เพียกเพีย | 10/08/2561 | 3 | |  | | | | | **1,500.00** | นางนัยนา แก้วมี | 10/08/2561 | 1 | |  | | | | | **11,820.00** | ร้านดอกไม้ครูตุ๊ก | 07/08/2561 | 1 | |  | | | | | **3,000.00** | ร้านเทพวิทยา | 10/08/2561 | 1 | | 72. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดงานวันปิยมหาราช | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | **3,360.00** | หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 20/10/2560 | 3 | |  | | | | | **1,300.00** | ร้านเจริญพาณิชย์ | 20/10/2560 | 3 | |  | | | | | **1,000.00** | ร้านมวลไม้ | 20/10/2560 | 1 | | 73. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจ้างเหมาบุคคลภาย นอกปฏิบัติงานเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 3,564,000.00 | **7,000.00** | นางสาวจันทร์จิรา เทียบแสง | 01/10/2560 | 31 | |  | | | | | **7,000.00** | นายทำ สารถิน | 01/10/2560 | 31 | |  | | | | | **7,000.00** | นายอุดม ปะชายะกา | 01/10/2560 | 31 | |  | | | | | **21,000.00** | นางสาวสมบัติ ฤาชา กับพวกรวม 3 คน | 01/10/2560 | 31 | |  | | | | | **7,000.00** | นางสาวจันทร์จิรา กุลนอก | 01/10/2560 | 31 | |  | | | | | **7,000.00** | นายสมาน โภคานิตย์ | 01/10/2560 | 31 | |  | | | | | **6,766.67** | นางสาวจันทร์จิรา กุลนอก | 01/11/2560 | 30 | |  | | | | | **21,000.00** | นางสาวสมบัติ ฤาชา กับพวกรวม 3 คน | 01/11/2560 | 30 | |  | | | | | **6,533.33** | นางสาวจันทร์จิรา เทียบแสง | 01/11/2560 | 30 | |  | | | | | **6,766.67** | นายสมาน โภคานิตย์ | 01/11/2560 | 30 | |  | | | | | **7,000.00** | นายอุดม ปะชายะกา | 01/11/2560 | 30 | |  | | | | | **7,000.00** | นายทำ สารถิน | 01/11/2560 | 30 | |  | | | | | **7,000.00** | นายอุดม ปะชายะกา | 01/12/2560 | 31 | |  | | | | | **7,000.00** | นางสาวจันทร์จิรา เทียบแสง | 01/12/2560 | 31 | |  | | | | | **21,000.00** | นางสาวสมบัติ ฤาชา กับพวกรวม 3 คน | 01/12/2560 | 31 | |  | | | | | **7,000.00** | นายสมาน โภคานิตย์ | 01/12/2560 | 31 | |  | | | | | **7,000.00** | นายทำ สารถิน | 01/12/2560 | 31 | |  | | | | | **6,548.39** | นางสาวจันทร์จิรา กุลนอก | 01/12/2560 | 31 | | 74. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจ้างเหมาเช่าเครื่อง ถ่ายเอกสาร | รายได้จัดเก็บเอง | 57,600.00 | **4,800.00** | ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส | 01/10/2560 | 31 | |  | | | | | **4,800.00** | ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส | 01/11/2560 | 30 | |  | | | | | **4,800.00** | ร้านชัยภูมิก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส | 01/12/2560 | 31 | | 75. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 กรกฎาคม) | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | **24,000.00** | นายอภิชัย สรสิทธิ์ | 20/07/2561 | 1 | |  | | | | | **51,414.57** | หจก.สมพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง | 19/07/2561 | 3 | |  | | | | | **13,000.00** | หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 20/07/2561 | 3 | |  | | | | | **48,000.00** | หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 17/07/2561 | 3 | |  | | | | | **9,299.00** | หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 16/07/2561 | 3 | |  | | | | | **8,000.00** | ร้านสวนขุนนนท์ | 20/07/2561 | 3 | |  | | | | | **2,000.00** | ร้านเจิาร์.เอกซ์เพรส | 18/07/2561 | 3 | |  | | | | | **5,000.00** | ร้านดาลองโต๊ะจีน | 19/07/2561 | 1 | |  | | | | | **15,000.00** | ร้านมนูญนัสเซอรี่ | 25/07/2561 | 3 | |  | | | | | **1,500.00** | ร้านเฮงคุณง้วน | 23/07/2561 | 1 | |  | | | | | **16,070.00** | ร้านดอกไม้ครูตุ๊ก | 26/07/2561 | 1 | |  | | | | | **4,114.00** | ร้านภูมิดีไซน์แอดเวอร์ไทซิง | 24/07/2561 | 3 | |  | | | | | **487.92** | หจก.สมพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง | 26/07/2561 | 3 | |  | | | | | **510.00** | ร้านภูมิดีไซน์แอดเวอร์ไทซิง | 26/07/2561 | 3 | |  | | | | | **1,000.00** | นายบุญเหลือ เพียกเพีย | 26/07/2561 | 1 | |  | | | | | **7,777.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 27/07/2561 | 3 | |  | | | | | **10,000.00** | นางนัยนา แก้วมี | 25/07/2561 | 1 | | 76. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลัง สำนักงานเทศบาลเมือง บัวใหญ่ | รายได้จัดเก็บเอง | 493,000.00 | **492,000.00** | นายสัฃคม อาจสามมารถ | 18/01/2561 | 90 | | 77. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดทำแผนพัฒนา และติดตามประเมินผลแผน พัฒนาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ | รายได้จัดเก็บเอง | 80,000.00 | **2,000.00** | ร้านคิวพี.พี ก๊อปปี้ | 14/08/2561 | 3 | |  | | | | | **480.00** | นางทศพร คงสุขธนา | 18/07/2561 | 1 | |  | | | | | **346.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 18/07/2561 | 3 | |  | | | | | **120.00** | ร้านเฮงคุณง้วน | 24/07/2561 | 1 | |  | | | | | **600.00** | นางทศพร คงสุขธนา | 18/07/2561 | 1 | |  | | | | | **920.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 18/07/2561 | 3 | |  | | | | | **240.00** | ร้านเฮงคุณง้วน | 19/07/2561 | 1 | |  | | | | | **1,000.00** | นางทศพร คงสุขธนา | 18/07/2561 | 1 | |  | | | | | **1,250.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 18/07/2561 | 3 | |  | | | | | **240.00** | นางทศพร คงสุขธนา | 16/07/2561 | 1 | |  | | | | | **178.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 17/07/2561 | 3 | |  | | | | | **2,400.00** | ร้านคิวพี.พี ก๊อปปี้ | 18/07/2561 | 3 | |  | | | | | **480.00** | นางทศพร คงสุขธนา | 03/07/2561 | 1 | |  | | | | | **480.00** | นางทศพร คงสุขธนา | 22/06/2561 | 1 | |  | | | | | **346.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 14/06/2561 | 3 | |  | | | | | **120.00** | ร้านเฮงคุณง้วน | 20/06/2561 | 1 | |  | | | | | **600.00** | นางทศพร คงสุขธนา | 22/06/2561 | 1 | |  | | | | | **1,000.00** | นางทศพร คงสุขธนา | 18/06/2561 | 1 | |  | | | | | **920.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 14/06/2561 | 3 | |  | | | | | **240.00** | ร้านเฮงคุณง้วน | 20/06/2561 | 1 | |  | | | | | **1,250.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 14/06/2561 | 3 | |  | | | | | **240.00** | นางทศพร คงสุขธนา | 18/06/2561 | 1 | |  | | | | | **346.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 14/06/2561 | 3 | |  | | | | | **4,000.00** | ร้านคิวพี.พี ก๊อปปี้ | 11/05/2561 | 3 | |  | | | | | **1,225.00** | ร้านคิวพี.พี ก๊อปปี้ | 25/04/2561 | 1 | |  | | | | | **446.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 25/04/2561 | 3 | |  | | | | | **720.00** | นางทศพร คงสุขธนา | 26/04/2561 | 3 | |  | | | | | **340.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 02/02/2561 | 3 | |  | | | | | **400.00** | นางบัวรอง สุขสมัย | 02/02/2561 | 1 | |  | | | | | **795.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 02/02/2561 | 3 | |  | | | | | **240.00** | ร้านเฮงคุณง้วน | 02/02/2561 | 1 | |  | | | | | **600.00** | นางบัวรอง สุขสมัย | 02/02/2561 | 1 | |  | | | | | **1,065.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 02/02/2561 | 3 | |  | | | | | **420.00** | ร้านเฮงคุณง้วน | 02/02/2561 | 1 | |  | | | | | **1,200.00** | นางทศพร คงสุขธนา | 02/02/2561 | 1 | |  | | | | | **200.00** | นางบัวรอง สุขสมัย | 02/02/2561 | 1 | |  | | | | | **175.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 02/02/2561 | 3 | |  | | | | | **1,200.00** | นางทศพร คงสุขธนา | 22/12/2560 | 1 | |  | | | | | **405.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 22/12/2560 | 1 | |  | | | | | **1,680.00** | ร้านคิวพี.พี ก๊อปปี้ | 16/12/2560 | 3 | |  | | | | | **7,245.00** | ร้านคิวพี.พี ก๊อปปี้ | 07/11/2560 | 3 | |  | | | | | **1,170.00** | ร้านคิวพี.พี ก๊อปปี้ | 31/10/2560 | 3 | |  | | | | | **400.00** | นางบัวรอง สุขสมัย | 31/10/2560 | 1 | |  | | | | | **325.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 31/10/2560 | 1 | |  | | | | | **200.00** | นางบัวรอง สุขสมัย | 31/10/2560 | 1 | |  | | | | | **215.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 31/10/2560 | 1 | |  | | | | | **290.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 27/10/2560 | 1 | |  | | | | | **1,800.00** | นางบัวรอง สุขสมัย | 27/10/2560 | 1 | |  | | | | | **710.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 27/10/2560 | 1 | |  | | | | | **580.00** | ร้านเฮงคุณง้วน | 27/10/2560 | 1 | |  | | | | | **2,500.00** | นางบัวรอง สุขสมัย | 25/10/2560 | 1 | |  | | | | | **1,535.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 27/10/2560 | 1 | |  | | | | | **1,125.00** | ร้านคิวพี.พี ก๊อปปี้ | 20/10/2560 | 3 | |  | | | | | **400.00** | นางบัวรอง สุขสมัย | 12/10/2560 | 1 | |  | | | | | **200.00** | นางบัวรอง สุขสมัย | 12/10/2560 | 1 | |  | | | | | **200.00** | นางบัวรอง สุขสมัย | 12/10/2560 | 1 | |  | | | | | **727.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 12/10/2560 | 3 | | 78. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการอบรมทบทวน และ ศึกษาดูงานแผนชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 30,000.00 | **2,488.00** | หจก.นิวสากล พลาซ่า | 22/01/2561 | 3 | |  | | | | | **892.00** | ร้านภูมิดีไซน์แอดเวอร์ไทซิง | 18/01/2561 | 3 | | 79. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วย ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน | รายได้จัดเก็บเอง | 84,000.00 | **84,000.00** | นายพงษ์เพชร จันทร์ภิรมย์ | 01/09/2560 | 365 | | 80. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วย ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ | รายได้จัดเก็บเอง | 84,000.00 | **7,000.00** | นายพงษ์เพชร จันทร์ภิรมย์ | 01/10/2560 | 31 | |  | | | | | **7,000.00** | นายพงษ์เพชร จันทร์ภิรมย์ | 01/11/2560 | 30 | |  | | | | | **6,548.49** | นายพงษ์เพชร จันทร์ภิรมย์ | 01/12/2560 | 31 | |  | | | | | **7,000.00** | นายพงษ์เพชร จันทร์ภิรมย์ | 01/01/2561 | 31 | |  | | | | | **7,000.00** | นายพงษ์เพชร จันทร์ภิรมย์ | 01/02/2561 | 28 | |  | | | | | **7,000.00** | นายพงษ์เพชร จันทร์ภิรมย์ | 01/03/2561 | 31 | | 81. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการจัดพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุยเดช | รายได้จัดเก็บเอง | 500,000.00 | **607.76** | หจก.สมพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง | 09/10/2560 | 3 | |  | | | | | **47,330.00** | ร้านจุ๊ยซิน | 11/10/2560 | 3 | |  | | | | | **480.00** | หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 20/10/2560 | 3 | |  | | | | | **88,275.00** | หจก.ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า | 18/10/2560 | 3 | |  | | | | | **5,000.00** | นายชวลิต บัวอำไพ | 18/10/2560 | 5 | |  | | | | | **6,750.00** | ร้านจุ๊ยซิน | 19/10/2560 | 3 | |  | | | | | **2,500.00** | หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 20/10/2560 | 3 | |  | | | | | **915.92** | หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 24/10/2560 | 3 | |  | | | | | **25,000.00** | นายนนทกานต์ ชินรัตน์ | 18/10/2560 | 1 | |  | | | | | **30,000.00** | นายรุจจอมฤทธิ์ บุพบุญ | 19/10/2560 | 3 | |  | | | | | **60,000.00** | นายปิยะ จิตต์กระโทก | 04/10/2560 | 1 | |  | | | | | **18,000.00** | นางสาวอรัญญา เลิกการบาป | 18/10/2560 | 3 | |  | | | | | **12,300.00** | ร้านคุณสุดอกไม้ | 23/10/2560 | 1 | | 82. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | โครงการตีเส้นจราจรกลาง ถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล | รายได้จัดเก็บเอง | 432,700.00 | **431,700.00** | บริษัท เค เอส เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 18/09/2561 | 30 | | 83. | ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ดับเพลิง | รายได้จัดเก็บเอง | 485,500.00 | **484,000.00** | นายธนิต พันธ์สวัสดิ์ | 04/04/2561 | 90 | | 84. | ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการฝึกอบรม อปพร. | รายได้จัดเก็บเอง | 300,000.00 | **10,600.00** | หจก.ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 30/08/2561 | 3 | |  | | | | | **816.00** | ร้านภูมิดีไซน์แอดเวอร์ไทซิง | 30/08/2561 | 3 | |  | | | | | **1,000.00** | ร้านเทพวิทยา | 30/08/2561 | 3 | |  | | | | | **9,900.00** | ร้านสกลรัฐ | 28/08/2561 | 3 | |  | | | | | **2,500.00** | นางสาวเล็กฮุ้ง แซ่ฉั่ว | 31/08/2561 | 3 | |  | | | | | **122,000.00** | ร้านราชสีมารีเฟล็กซ์เซพตี้ | 29/08/2561 | 5 | | 85. | ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบประ สิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวม | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | **4,900.00** | นางพวงเพชร ภาสุรวนิช | 01/03/2561 | 30 | | 86. | ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการรณรงค์ลดการใช้ ถุงพลาสติกและโฟม | รายได้จัดเก็บเอง | 20,000.00 | **20,000.00** | ร้านภูมิดีไซน์แอดเวอร์ไทซิง | 10/09/2561 | 3 | | 87. | ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล | รายได้จัดเก็บเอง | 10,000.00 | **1,500.00** | หจก.เตียฮะฮวดสโตร์ | 14/09/2561 | 3 | |  | | | | | **7,000.00** | นางลัดดา วาณิชถิระเดชา | 14/09/2561 | 1 | |  | | | | | **1,000.00** | นางลัดดา วาณิชถิระเดชา | 14/09/2561 | 1 | | |  | |  | |  | |  | |
|  |